## УКРАЇНА

## Івано-Франківська область

## Надвірнянська районна рада

сьомого скликання

(двадцять друга сесія)

### Р І Ш Е Н Н Я

від 30.08.2018 № 565-22/2018

##### м. Надвірна

Про інформацію районної

державної адміністрації про

хід виконання Програми

соціально-економічного та

культурного розвитку району

за перше півріччя 2018 року

Розглянувши інформацію районної державної адміністрації про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя 2018 року, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

### ВИРІШИЛА:

1. Інформацію районної державної адміністрації про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя 2018 року взяти до уваги (додається).

#### 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості,  торгівлі, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства і заступника голови районної ради І. Писклинця.

Голова районної ради						І. М. Гурмак

# Додаток

до рішення районної ради

від 30.08.2018 № 565-22/2018

"Про інформацію районної

державної адміністрації про

хід виконання Програми

соціально-економічного та

культурного розвитку району

за перше півріччя 2018 року"

Інформація про хід виконання Програми соціально-економічного

та культурного розвитку району за  перше півріччя  2018 року

Управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації, органами  місцевого самоврядування  в звітному періоді вживались заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Надвірнянського району на 2018 рік, затвердженої рішенням сесії Надвірнянської районної ради від 06.03.2018 №  489-19/2018.

Обсяг виробництва промислової продукції за січень - травень 2018 року становить 796,0 млн. гривень, що на 44,8% більше, ніж за відповідний період минулого року, виробництво нерудних будівельних матеріалів зросло на 32,4%, виробництво меблів знизилось на 26,5%, плити ДСП ламінованої зросли на 11,2 %, плити ДСП необробленої зросло на 15,4 %.

В зв'язку з отриманням в 2017 році спецдозволів на користування надрами Битків-Бабченського газоконденсатного родовища підприємствами СП "Укркарпатойл" та НГВУ "Надвірнанафтогаз", зросли обсяги видобутку нафти – на 30,4 %, а газу –  на 9,3 %.

Найбільш проблемним у галузі промисловості залишається питання відновлення роботи ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", яке протягом 2012-2018 років не проводило переробку нафти.

Сільськогосподарське виробництво забезпечується в основному за рахунок наявних в районі 35,4 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 19,1 тис. га займає рілля, сінокоси – 4,0 тис. га, пасовища-11,3 тис. га, багаторічні насадження – 0,8 тис. га.

По  всіх категоріях господарств району посівна площа становить  18680 га, в т. ч. по сільськогосподарських підприємствах 1606 га.

В районі розпочато збирання ранніх зернових і зернобобових культур, за оперативною інформацією урожай озимих зернових зібрано на площі 865 га при прогнозі 2534 га в т. ч. в с/г підприємствах 295 га при прогнозі 511 га,  середня урожайність озимих зернових становить 34,8 ц/га. На збиранні зернових задіяно 19 комбайнів, що забезпечить збір урожаю без залучення техніки з інших районів.

На території району працюють два інвестори по обробітку землі ПСП "Оскар" та ТзОВ "Райз-Прикарпаття", в яких зібрано урожай озимої пшениці на площі  417,8 га, озимого ріпаку на площі  563 га.

В сфері розвитку сільського господарства продовжується  робота щодо реалізації  інвестиційного проекту з розведення овець породи Меринос в с. Парище потужністю 2,5 тис. голів овець. В даний час проводиться підготовка земельних ділянок під посів кормових культур, завершуються роботи щодо виготовлення технічної документації для будівництва виробничих приміщень, реєстрація договорів оренди на земельні паї.

На землях фермерського господарства "Лахманюка" с. Тисменичани впроваджено інвестиційний проект по вирощуванню ягід малини сорту "Полана". Розширено площі  насаджень до 10 га землі, проводяться агротехнічні заходи по догляду за культурою, збір урожаю яких прогнозовано на серпень-вересень поточного року. З урожаю 2017 року реалізовано біля 30 тонн ягід малини. Вирішується питання щодо завершення укладення Договорів оренди на землю, додатково створено 18 робочих місць місцевого населення.

В фермерському господарстві "Іванчука" с. Цуцилів розроблено робочий проект по створенню ягідних насаджень чорниці (лохини) на площі 13,32 га. В 2017 році висаджено саджанці на площі 0,7 га. В даний час проводиться догляд за рослинами, збір урожаю ягід лохини, реалізовується продукція ягід в торгових мережах м. Надвірна та м. Івано-Франківськ .

На завершальній стадії роботи по завершенню газифікації с. Верхній Майдан, на які в першому півріччі 2018 року з районного бюджету профінансовано 50,0 тис. грн.

На виконання програми поводження з ТПВ в Надвірнянському районі на 2018 рік для збору та утилізації ТПВ органам місцевого самоврядування передбачено з районного бюджету - 200,0 тис. грн..

Згідно рішення районної ради від 06.03.2018 № 492-19/2018 "Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2017 № 460-17/2017 "Про районний бюджет на 2018 рік" в червні поточного року КП "Сільекобуд" було виділено та профінансовано 80,0 тис. грн. на погашення заборгованості за минулий рік.

Спільним розпорядженням облдержадміністрації та обласної ради від 26.02.2018 № 100/117-р "Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища" виділено субвенцію з обласного бюджету Делятинському селищному бюджету Делятинської ОТГ – 2,0 млн. грн. на придбання спецмашини для збору та перевезення побутових відходів на території Делятинської ОТГ.

Надвірнянською міською радою в 2018 році передбачено 2,357 млн. грн. (кошти бюджету розвитку) на придбання сміттєвоза (марки МАЗ, об’ємом  кузова 18м3). На даний час проведено тендер та придбано спецавтомобіля (2,266 млн. грн.). Також передбачено 92,06 тис. грн. (екологічні кошти) на придбання контейнерів.

На даний час на котельнях та паливних закладів освіти завершуються роботи з профілактичного ремонту котельного і насосного обладнання, косметичні ремонти внутрішнього та зовнішнього стану приміщень та гідравлічне випробовування теплових мереж.

Виготовлено 114 будівельних паспортів, видано 5 містобудівних умов.

Протягом І півріччя 2018 року філією "Надвірнянський райавтодор"  проводилось лише експлуатаційне утримання автомобільних доріг  державного та місцевого значення, на що затрачено 2,5 млн. грн.

На даний час облдержадміністрацією затверджено перелік об'єктів поточного середнього ремонту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, який погоджено Державним агентством автомобільних доріг України. Цим переліком передбачено продовження робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090802 Яблунів – Делятин обсягом фінансування 40 000,0 тис. грн. У червні поточного року ТОВ "ПБС" приступила до виконання робіт на вказаній автомобільній дорозі.

Відповідно до Концепції розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Івано-Франківської області на 2018-2020 роки, автомобільна дорога загального користування місцевого значення С090901 Надвірна – Бистриця, км 0+000-39+144 також включена до переліку першочергових об'єктів, поточний  ремонт яких заплановано провести у 2018-2020 роках в межах затверджених видатків по програмі 1517462 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету".

З метою забезпечення фінансування інвестиційних проектів, що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету міністрів України від 18.03.2015 № 196 "Про фонд регіонального розвитку", рішенням Надвірнянської районної ради від 21.06.2018 № 543-20/2018 "Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2017 № 464-17/2017 "Про передбачення у 2018 році коштів районного бюджету на співфінансування інвестиційних проектів" доповнено перелік проектів, що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, проектом "Поточний та середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 Мукачеве – Львів на ділянці км 218-400 – км 317-698".

Недоїмка із платежів до бюджетів усіх рівнів станом на 01.07.2018 року складає 363,5 млн. грн. і збільшилась у порівнянні з 01.07.2017 року на 25,6 %. Найбільшу недоїмку допустили ПАТ "Укрнафта" – 316,9 млн. грн., ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" – 33,2 млн. грн., ТОВ "Укркарпатойл ЛТД" – 13,2 млн. грн., ТОВ "Глобус" – 639,1 тис. грн., філія "Надвірнянський водоканал" – 876,1 тис. грн.

З метою підбору спеціалістів на заявлені вакансії проведено 30 міні-ярмарків вакансій, у яких взяло участь 262 особи, в результаті чого працевлаштовано 44 незайнятих громадян. Протягом звітного періоду на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації направлено 200 осіб.

Станом на 01.07.2018 на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 2015 чол., в тому числі безробітних – 890 чол. Рівень зареєстрованого безробіття складає 1,8 %.

Протягом року вживалися заходи щодо забезпечення соціальних гарантій  громадян, які мають право на пільги. Станом на 01.07.2018 на обліку перебувало 19761 одержувачів всіх видів соціальних допомог.

За цей час призначено допомог на суму 107,8 млн. грн., які профінансовано в повному обсязі. Нараховано житлових субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 111,8 млн. грн., профінансовано – 182,7 млн. грн. За призначенням субсидій на тверде паливо і скраплений газ звернулося 4097 сімей.

Надано пільг на житлово-комунальні послуги із районного бюджету на суму 317,4 тис. грн., в т.ч. учасникам АТО –  25,0 тис. грн.

В районі зареєстровано 2892 суб’єктів малого підприємництва, з них 344 юридична особа та 2548 фізичних осіб.

Забезпечено належне функціонування Центру надання адміністративних послуг. За І півріччя 2018 року надано 8086 адміністративних послуг, 8086 чол. отримали консультації в адміністраторів ЦНАП.

У 2018 року коштів на реалізацію заходів Програми підтримки малого підприємництва в районному бюджеті передбачено 327,0 тис. грн., в т.ч.: 245,0 тис. грн. передбачено на придбання, встановлення, налаштування та обслуговування каналу конфіденційного зв'язку для надання адміністративних послуг УДМС по виготовленню закордонних паспортів та паспортів нового взірця у вигляді id-картки в ЦНАПі Надвірнянської РДА; 82,0 тис. грн. на організацію роботи центру надання адміністративних послуг (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю).

За звітний період профінансовано 178,6 тис. грн., зокрема: 79,6 тис. грн. на придбання та встановлення обладнання для обслуговування каналу конфіденційного зв'язку для надання адміністративних послуг УДМС по виготовленню закордонних паспортів та паспортів нового взірця у вигляді id-картки; 99,0 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки, меблів, обладнання для організації роботи в ЦНАПі Надвірнянської РДА. На даний час проводяться заходи по укладенню договору про співпрацю ЦАП з УДМС.

Відділом у справах молоді та спорту впродовж першого півріччя 2018 року проводились заходи із оздоровлення дітей пільгових категорій. На території району відбуваються районні табори, звіт по яких буде проведено у вересні 2018 року. Діти пільгових категорій Надвірнянщини оздоровлюються за кордоном (дані по таборах будуть вказані у серпні 2018 року), а також протягом року оздоровлюються у ДПУ "УДЦ Молода Гвардія! (м. Одеса) та ДПУ "МДЦ Артек"(м. Київ).

Центральною районною лікарнею у звітному періоді придбано комп'ютерну техніку для закладів первинної медичної ланки  Надвірнянського району  з метою створення електронної системи  охорони здоров'я та ефективного функціонування лікувального закладу з 01.04.2018року. Зроблено поточний ремонт травматологічного відділення ЦРЛ. Замінено вікна в Ланчинській міській лікарні.

На виконання заходів Комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття на 2013–2020 роки" профінансовано 21,9 тис. грн.; Програми "Протидії захворюванню на туберкульоз в Надвірнянському районі" – 190,9 тис. грн.; Програми "Розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2016-2018 роки в Надвірнянському районі" - 8,6 тис. грн. Програми "Забезпечення протидії ВІЛ-інфекції/сніду на 2017–2018 роки" –2,5 тис. грн.; Програми "Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів у жителів Надвірнянського району на 2017–2020 роки" –  55,4 тис. грн.

Відділом культури райдержадміністрації забезпечено збереження і нормальне функціонування інфраструктури галузі.

В районі урочисто відзначено: Різдвяні свята, День Соборності та Свободи, День пам'яті героїв Крут, вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, 29-у річницю виводу військ з Афганістану, 204-у річницю від дня народження Т.Шевченка, День пам'яті Чорнобильської трагедії, День Героїв, День захисту дітей, День Конституції, День молоді, відзначення Акту проголошення української держави.

14 січня проведено районний фестиваль-конкурс Різдвяного дійства в місті Надвірна. Протягом січня (з 1 по 19 січня) близько 700 учасників фольклорних та вокальних колективів району взяли участь у фестивалі "Файне Різдво в Надвірній".

19 січня в РБК виступив з Різдвяною програмою національний академічний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія".

Проведені свята Розколяди в місті Надвірна (фестиваль "На Рождество"), заходи до Дня святого Валентина в населених пунктах району.

В лютому в РБК проведено благодійний концерт для допомоги онкохворим молодим мешканцям району. Зібрані кошти в сумі 12 тис. грн. передано їм для лікування.

18 лютого проведено районний огляд-конкурс читців, присвячений 204-й річниці з дня народження Т. Шевченка, переможці якого взяли участь в обласному конкурсі.

4 березня делегація працівників культури району взяла участь у відзначенні 203-ї річниці від дня народження автора Гімну України о. Михайла Вербицького в с. Млини Підкарпатського воєводства (Республіка Польща).

16 березня танцювальні колективи РБК "Горянка" та "Горяночка" взяли участь у заходах з відзначення днів Кобзаря в Тисменицькому районі (с. Черніїв), а 18 березня керівники танцювальних колективів району та ансамбль "Горяночка" брали участь у творчій лабораторії танцювальних колективі області в ОНМЦКТП.

25 березня в РБК пройшов концерт за участю провідних мистецьких колективів області та району з нагоди вшанування пам'яті Заслуженого артиста України Сергія Орла.

29 квітня проведено районний огляд-конкурс вокально-хорового жанру, присвячений 100-річчю створення ЗУНР.

Вийшли з друку антологія творів літературної студії "Бистрінь" ім. Нестора Чира, книжка працівника культури с. Молодків Ганни Ковалюк "Село моє - душі моєї скриня", ІІ-й том вибраних творів Заслуженого артиста України Сергія Орла, книга історика з с. Лоєва Івана Кметюка "Зродились ми великої години". Готується до друку III том вибраних творів Заслуженого артиста України Сергія Орла.

Поряд із досягненнями в районі є ряд проблемних питань, вирішення яких потребує комплексних заходів.

Невідкладного вирішення потребують такі проблемні питання:

1. Вирішення питання поводження із твердими побутовими відходами. Пошук інвестора для реалізації інвестиційного проекту із збору, вивезення та утилізації твердих побутових відходів у районі;

2. Проведення капітального ремонту доріг державної та комунальної власності;

3. Виділення коштів із державного бюджету на будівництво та добудову шкіл у селах Чорний Потік, Назавизів, Битків, спортивного залу із плавальним басейном у ДЮСШ відділу освіти та дошкільних навчальних закладів у селах Білі Ослави, Лісна Тарновиця, Пнів і Камінне.

4. Нарощення ресурсної бази вуглеводнів, збільшення обсягів видобутку нафти і газу, забезпечення стабільної роботи підприємств нафтогазового комплексу;

#### 5. Виготовлення генеральних планів забудови населених пунктів району.

Керуючий справами районної ради				І. І. Середюк

# Додаток

до інформації районної державної адміністрації про

хід виконання Програми соціально-економічного та

культурного розвитку району за перше півріччя 2018 року

ЗВІТ

про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за І півріччя 2018 року

| № п/п | Зміст заходу | Тер-мін вико-нання | Виконавці | Всього на 2018 рік | Профінансовано за звітний період | Фінансове забезпечення, тис. грн. | Результат від реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сільські селищні та міський бюджети | районний бюджет | інші джерела |  |
|  |  |  |  |  |  |  | розпо-рядник коштів | бюджет розвитку |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта |
| 1. | Нове будівництво котельні потужністю 0,93 МВт для ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2 та РЦДТ та НПВМ по вул. Міцкевича, 2 в м. Надвірна, Івано-Франківської області | 2018 | Відділ освіти | 1000,0 | 190,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | Виготовлено ПКД, проведено експертизу. Профінансовано 190,0 тис. грн. Проводиться тендер. |
| 2. | Будівництво комплексних спортивних майданчиків з штучним покриттям для фізкультурно-спортивних занять в Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Надвірнянському ліцеї; в с.Стримба, в Молодківській ЗОШ І-ІІІ ст., в Ліснотарновицькому НВК, в Саджавській ЗОШ І-ІІІ ст., в Пнівській ЗОШ І-ІІІ ст., Чорноославській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | Відділ освіти РДА Відділ будівництва РДА Делятинська ОТГ | 2900,0 | 798,0 | 700,0 |  | 900,0 | 1300,0 | Встановлено спортивний майданчик в с.Стримба. Підготовлено ПКД по Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Надвірнянському ліцеї, Молодківській ЗОШ І-ІІІст., Саджавській ЗОШ І-ІІІст., проведено роботи по підготовці основи в Молодківській ЗОШ І-ІІІ ст. та розпочаті роботи по підготовці основи в Саджавській ЗОШ І-ІІІст. |
| 3. | Капітальний ремонт системи опалення в Краснянській ЗОШ І-ІІІст. | 2018 | Відділ освіти РДА | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | Виготовлено ПКД |
| 4. | Поточний ремонт підлоги в Верхньомайданській ЗОШІ-ІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | Не виконано. |
| 5. | Капітальний ремонт даху в Тисменичанській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 400,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |  | Виготовлено ПКД, документація проходить експертизу. |
| 6. | Капітальний ремонт (заміна дверей) Гвіздської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Гвізд Надвірнянського району | 2018 | -¦¦- | 108,0 | 108,0 |  |  | 108,0 |  | Виконано. профінансовано 108,0 тис. грн. |
| 7. | Поточний ремонт приміщень ДНЗ "Золотий ключик" в с.Парище | 2018 | -¦¦- | 101,0 | 101,0 |  |  | 101,0 |  | Виконано. профінансовано 101,0 тис. грн. |
| 8. | Облаштування тротуару ДНЗ "Квітка Карпат" м.Надвірна | 2018 | -¦¦- | 130,0 | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Виконано. профінансовано 130,0 тис. грн. |
| 9. | Придбання матеріалів для ЗОШ та НВК району | 2018 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано. профінансовано 200,0 тис. грн. |
| 10. | Придбання меблів для ЗОШ та НВК району | 2018 | -¦¦- | 250,0 | 69,0 | 55,0 |  | 195,0 |  | Виконано. профінансовано 69,0 тис. грн. |
| 11. | Поточний ремонт приміщень в Пасічнянській ЗОШ І ст. № 1 | 2018 | -¦¦- | 80,0 |  | 30,0 |  | 50,0 |  | Не виконано. |
| 12. | Покращення матеріально-технічної бази Назавизівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 100,0 | 65,0 |  |  | 100,0 |  | Частково виконано. профінансовано 65,0 тис. грн. |
| 13. | Придбання силових та дитячих майданчиків для Лоївської ЗОШ І-ІІІ ст., Тисменичанської ЗОШ І-ІІІ ст., Назавизівської ЗОШ І-ІІІ ст., Білославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 130,0 | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Виконано. профінансовано 130,0 тис. грн. |
| 14. | Капітальний ремонт даху Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 335,0 |  |  |  | 335,0 |  | Виготовлено ПКД, документація проходить експертизу. |
| 15. | Поточний ремонт Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2018 | -¦¦- | 125,0 | 25,0 | 25,0 |  | 100,0 |  | Виготовлено ПКД. Профінансовано 25,0 тис. грн. на закупівлю пиломатеріалів |
| 16. | Поточний ремонт кабінету фізики Цуцилівського НВК | 2018 | -¦¦- | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Виконано. Не профінансовано |
| 17. | Поточний ремонт класу початкової школи Цуцилівського НВК | 2018 | -¦¦- | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Виконано. Не профінансовано |
| 18. | Придбання засобів навчання та навчального обладнання для ЗОШ та НВК району з пріоритетним забезпеченням класів початкової школи | 2018 | -¦¦- | 658,5 | 658,5 |  |  | 200,0 | 458,5 | Виконано. Профінансовано 658,5 тис. грн. |
| 19. | Придбання оргтехніки для ЗОШ та НВК району | 2018 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано. Профінансовано 200,0 тис. грн. |
| 20. | Придбання підручників для ЗОШ та НВК району | 2018 | -¦¦- | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Не виконано. |
| 21. | Покращення матеріально-технічної бази ДНЗ "Лісова казка" с.Пасічна | 2018 | -¦¦- | 56,0 | 56,0 |  |  | 30,0 | 26,0 | Виконано. Профінансовано 56,0 тис. грн. |
| 22. | Покращення матеріально-технічної бази РЦДТ та НПВМ | 2018 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано 50,0 тис. грн. |
| 23. | Поточний ремонт РЕНЦ м.Надвірна | 2018 | -¦¦- | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | Не виконано. |
| 24. | Поточний ремонт Надвірнянської вечірньої школи, з метою розташування Надвірнянського районного інклюзивно-ресурсного центру | 2018 | -¦¦- | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | Розпочато роботи. |
| 25. | Поточний ремонт (заміна вікон та дверей) в Саджавській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Виконано. Профінансовано 150,0 тис. грн. |
| 26. | Поточний ремонт системи електропостачання Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Не виконано. |
| 27. | Капітальний ремонт спортивного майданчика на території Саджавської сільської ради | 2018 | -¦¦- | 200,0 | 87,0 |  |  |  | 200,0 | Розпочато роботи. Профінансовано 87,0 тис. грн. |
| 28. | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Білоославської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянського району | 2018 | -¦¦- | 157,0 | 157,0 |  |  | 57,0 | 100,0 | Виконано. Профінансовано 157,0 тис. грн. |
| 29. | Зміцнення матеріально-технічної бази Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2018 | -¦¦- | 59,5 | 59,5 |  |  |  | 59,5 | Виконано. Профінансовано 59,5 тис. грн. |
| 30. | Облаштування модульного туалету та каналізаційних споруд Верхньомайданської ЗОШ І-ІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | Виготовлено ПКД. Документація подана на експертизу. |
| 31. | Придбання матеріалів для облаштування огорожі в Пасічнянській ЗОШ І ст. №2 | 2018 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 20,0 тис. грн. |
| 32. | Облаштування внутрішніх туалетів у Середньомайданській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  | Не виконано. |
| 33. | Поточний ремонт (заміна вікон) в Парищенській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | Відділ освіти РДА | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Не виконано. |
| 34. | Будівництво спортивного майданчика в Білозоринській ЗОШ І-ІІ ст. | 2018 | Відділ освіти РДА Пнівська сільська рада | 35,0 | 25,0 | 35,0 |  |  |  | Виготовлено ПКД, документація подана на експертизу. Профінансовано 25,0 тис. грн. |
| 35. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів: Білоославскої ЗОШ І-ІІІ ст. рн. М. Підгірянки; Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; Битківської ЗОШ І ст.; Битківської ЗОШ І ст. №1; Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст., Пасічнянської ЗОШ І ст. №2 | 2018 | Відділ освіти РДА | 134,5 | 134,5 |  |  |  | 134,5 | Виконано. Профінансовано 134,5 тис. грн. |
| 36. | Заміна дверей в Максимецькій ЗОШ І-ІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 12,0 | 12,0 |  |  |  | 12,0 | Виконано. Профінансовано 12,0 тис. грн. |
| 37. | Капітальний ремонт приміщень Молодківської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради | 2018 | Департамент будівництва, ЖКГ та містобудування ОДА | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | Не виконано. |
| 38. | Придбання комплекту крісел для актового залу Білоославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | Відділ освіти РДА | 26,0 |  |  |  |  | 26,0 | Не виконано. |
| 39. | Зміцнення матеріально-технічної бази Пасічнянської ЗОШ І ст. №2 | 2018 | -¦¦- | 62,0 | 62,0 |  |  |  | 62,0 | Виконано. Профінансовано 62,0 тис. грн. |
| 40. | Придбання твердопаливного котла для Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 49,0 |  | 49,0 |  |  |  | Не виконано. |
| 41. | Придбання шкільного інвентарю для Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 10,0 тис. грн. |
| 42. | Ремонт димаря та влаштування шкільної веранди для Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 25,0 | 22,9 | 25,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 22,9 тис. грн. |
| 43. | Придбання спортивного інвентарю для Черниківської ЗОШ І-ІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 5,0 тис. грн. |
| 44. | Придбання матеріалів для завершення ремонту огорожі школи та підключення до мережі Інтернет для Максимецької ЗОШ І-ІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 15,0 тис. грн. |
| 45. | Поточний ремонт Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  | Не виконано. |
| 46. | Придбання меблів та матеріалів для Пасічнянської ЗОШ І ст. №4 | 2018 | -¦¦- | 27,5 |  | 27,5 |  |  |  | Не виконано. |
| 47. | Проведення мережі інтернет у Пасічнянську ЗОШ І ст. №4 | 2018 | -¦¦- | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  | Не виконано. |
| 48. | Придбання комп’ютерної техніки для Пасічнянської ЗОШ І ст. №2 | 2018 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 30,0 тис. грн. |
| 49. | Придбання комп’ютерної техніки для Пасічнянської ЗОШ І ст. №3 | 2018 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 30,0 тис. грн. |
| 50. | Придбання спортивного обладнання для Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 10,0 тис. грн. |
| 51. | Придбання спортивного інвентарю для Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | Не виконано. |
| 52. | Придбання музичного обладнання для Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 40,0 тис. грн. |
| 53. | Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2018 | -¦¦- | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 | Виготовлено ПКД. |
| 54. | Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 2018 | -¦¦- | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | Виготовлено ПКД. |
| 55. | Придбання спортивного обладнання та інвентарю для Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2018 | -¦¦- | 49,0 |  |  |  |  | 49,0 | Не виконано. |
| 56. | Покращення матеріально-технічної бази початкових класів Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 10,0 | 6,1 | 10,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 6,1 тис. грн. |
| 57. | Придбання матеріалів для ремонту системи опалення Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2018 | -¦¦- | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | Виконано. Не профінансовано. |
| 58. | Придбання меблів для початкових класів Нової української школи | 2018 | -¦¦- | 160,0 | 160,0 |  |  | 160,0 |  | Виконано. Профінансовано 160,0 тис. грн. |
| 59. | Закупівля дидактичних матеріалів для початкових класів | 2018 | -¦¦- | 1207,5 |  |  |  | 110,0 | 1097,5 | Проводиться тендер. |
| 60. | Оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру | 2018 | -¦¦- | 197,9 |  |  |  |  | 197,9 | Не виконано. |
| 61. | Придбання м’ясорубки для ДНЗ "Їжачок" с.Тисменичани | 2018 | -¦¦- | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 4,0 тис. грн. |
| 62. | Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ "Лісова казка" с.Пасічна | 2018 | -¦¦- | 26,0 | 26,0 |  |  |  | 26,0 | Виконано. Профінансовано 26,0 тис. грн. |
| 63. | Поточний ремонт ігрової кімнати, придбання ноутбука, сканера, оплата послуг інтернет-провайдера для ДНЗ "Гуцулочка" с.Бистриця | 2018 | -¦¦- | 54,8 | 54,8 | 54,8 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 54,8 тис. грн. |
| 64. | Встановлення системи охоронної сигналізації ДНЗ "Сонечко" м.Надвірна | 2018 | -¦¦- | 42,7 | 42,7 | 42,7 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 42,7 тис. грн. |
| 65. | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Світлячок" м.Надвірна | 2018 | -¦¦- | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  | Виготовлено ПКД. |
| 66. | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Вогник" м.Надвірна | 2018 | -¦¦- | 185,0 |  | 185,0 |  |  |  | Виготовлено ПКД. |
|  | Всього по освіті |  |  | 11815,4 | 3944,0 | 2250,5 |  | 5266,0 | 4298,9 |  |
| Медицина |
| 1. | Реалізація заходів програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020 роки в Надвірнянському районі" у т.ч. на: | 2018 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - покращення надання перинатальних послуг | 2018 | -¦¦- | 15,0 | 8,6 |  |  | 15,0 |  | Виконано на суму 8,6 тис. грн. |
|  | - стоматологічні захворювання | 2018 | -¦¦- | 60,0 | 10,2 |  |  | 60,0 |  | Виконано на суму 10,2 тис. грн. |
|  | - імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб | 2018 | -¦¦- | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | Не виконано. |
|  | - запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань | 2018 | -¦¦- | 20,0 | 3,1 |  |  | 20,0 |  | Виконано на суму 3,1 тис. грн. |
|  | - заходи спрямовані на покращення життя людей з хронічними гепатитами | 2018 | -¦¦- | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | Не виконано. |
| 2. | Програма протидії захворюванню на туберкульоз в Надвірнянському районі на 2017-2020 роки | 2018 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Закуплено туберкулін на суму 190,9 тис. грн. |
| 3. | Заходи Програми протидії ВІЛ-інфекції на 2017-2018 роки | 2018 | -¦¦- | 35,0 | 2,5 |  |  | 35,0 |  | Укладено договір на закупівлю тестів. Виконано на суму 2,5 тис. грн. |
| 4. | Заходи Програми "Цукровий діабет" на 2016-2020 роки | 2018 | -¦¦- | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | Не виконано. |
| 5. | Заходи Програми розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2016-2018 роки | 2018 | -¦¦- | 15,0 | 8,6 |  |  | 15,0 |  | Виконано на суму 8,6 тис. грн. |
| 6. | Заходи Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів у жителів Надвірнянського району на 2017-2020 роки | 2018 | -¦¦- | 200,0 | 131,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано на суму 131,0 тис. грн. |
| 7. | Зміцнення матеріально-технічної бази Надвірнянської дитячої лікарні | 2018 | -¦¦- | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Закуплено білизну на суму 100,0 тис. грн. |
| 8. | Поточний ремонт травматологічного відділення ЦРЛ | 2018 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 9. | Заміна котла в Зеленській лікарській амбулаторії | 2018 | -¦¦- | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | Не виконано. |
| 10. | Придбання диспенсера для хірургічного відділення Надвірнянської ЦРЛ | 2018 |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Проведено тендер. |
| 11. | Реконструкція мережі газопостачання в харчоблоці ЦРЛ (облаштування засобами дистанційної передачі даних) | 2018 | -¦¦- | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Виготовляется ПКД. |
| 12. | Придбання монітору пацієнта для відділення інтенсивної терапії Надвірнянської дитячої лікарні | 2018 | -¦¦- | 35,0 | 35,0 |  |  | 35,0 |  | Проведено тендер. Профінансовано. |
| 13. | Придбання комп’ютерної техніки для закладів первинної медичної ланки Надвірнянського району з метою створення електронної системи охорни здоров'я та ефективного функціонування лікувального закладу з 01.04.2018 року | 2018 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано 100,0 тис. грн. |
| 14. | Реконструкція каналізаційного колектора Ду-160 мм до інфекційного відділення Надвірнянської центральної районної лікарні Івано-Франківської області | 2018 | -¦¦- | 135,3 | 106,0 | 55,3 |  | 80,0 |  | Виконано на суму 106,0 тис. грн. |
| 15. | Поточний ремонт (заміна вікон) в Ланчинській міській лікарні | 2018 | -¦¦- | 200,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | Виконано на суму 100,0 тис. грн. |
| 16. | Придбання лікарських засобів за пільговими резептами: | 2018 | -¦¦- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для учасників АТО | 2018 | -¦¦- | 150,0 | 45,0 |  |  | 150,0 |  | Виконано на суму 45,0 тис. грн. |
|  | - для дітей з інвалідністю | 2018 | -¦¦- | 300,0 | 119,4 |  |  | 300,0 |  | Виконано на суму 119,4 тис. грн. |
| 17. | Стаціонарне лікування учасників АТО | 2018 | -¦¦- | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | Не проводилось. |
|  | Всього по медицині | 2018 |  | 2147,3 | 1219,4 | 155,3 |  | 1892,0 | 100,0 |  |
| Культура |
| 1. | Капітальний ремонт фасаду ЦРБ | 2018 | Відділ культури РДА | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | Виконано. Не профінансовано. |
| 2. | Ремонт системи опалення юнацької та дитячої бібліотек м.Надвірна | 2018 | -¦¦- | 127,3 | 127,3 |  |  | 127,3 |  | Виконано. Профінансовано 127,3 тис. грн. |
| 3. | Капітальний ремонт та заміна вікон і дверей будинку культури с. Лісна Тарновиця Надвірнянського району | 2018 | -¦¦- | 200,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | Частково виконано. Профінансовано 100,0 тис. грн. |
| 4. | Придбання музичних інструментів для Пнівського БК | 2018 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | Не виконано. |
| 5. | Капітальний ремонт будинку культури в с.Пнів Надвірнянського району | 2018 | -¦¦- | 220,0 | 88,0 |  |  | 32,0 | 188,0 | Частково виконано. Профінансовано 88,0 тис.грн |
| 6. | Заміна вікон і дверей в Цуцилівському Народному домі | 2018 | -¦¦- | 60,0 | 59,9 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано 59,9 тис. грн. |
| 7. | Капітальний ремонт будинку культури в с.Бистриця Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2018 | -¦¦- | 95,0 | 70,0 |  |  | 25,0 | 70,0 | Виконано. Профінансовано 70,0 тис. грн. |
| 8. | Капітальний ремонт системи опалення будинку культури в с.Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2018 | -¦¦- | 200,0 |  |  |  | 50,0 | 150,0 | Не виконано. |
| 9. | Ремонт приміщень Надвірнянської ДМШ | 2018 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Не виконано. |
| 10. | Ремонт приміщень Надвірнянської ДХШ | 2018 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Не виконано. |
| 11. | Придбання музичних інструментів для ПСМНЗ | 2018 | -¦¦- | 70,0 | 28,7 |  | 70,0 |  |  | Частково виконано. профінансовано 28,7 тис. грн. |
| 12. | Придбання інвентарю для закладів культури району | 2018 | -¦¦- | 40,0 | 30,1 |  | 40,0 |  |  | Виконано. |
| 13. | Протиаварійні роботи замку XV ст. в с.Пнів | 2018 | -¦¦- | 800,0 | 237,0 | 150,0 |  | 300,0 | 350,0 | Розпочато роботи. Профінансовано 237,0 тис. грн. |
| 14. | Поточний ремонт РБК | 2018 | -¦¦- | 90,0 | 19,0 |  | 90,0 |  |  | Частково виконано. Профінансовано 19,0 тис. грн. |
| 15. | Проведення обласного фестивалю стрілецької та повстанської пісні ім. С.Галечко | 2018 | -¦¦- | 70,0 |  |  | 55,0 |  | 15,0 | Не виконано. |
| 16. | Забезпечення проведення на належному рівні державних свят | 2018 | -¦¦- | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | Частково виконано. |
| 17. | Забезпечення участі колективів району в міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалях, заходах | 2018 | -¦¦- | 60,0 | 30,0 |  | 60,0 |  |  | Частково виконано. Профінансовано 30,0 тис. грн. |
| 18. | Впорядкування могил бійцям Сотні Чайки в с.Верхній Майдан | 2018 | Верхньомайданська сільська рада | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Не виконано. |
| 19. | Капітальний ремонт меморіального комплексу ОУН-УПА в с.Цуцилів Надвірнянського району | 2018 | Департамент будівництва, ЖКГ та містобудування та архітектури ОДА | 280,0 |  |  |  |  | 280,0 | Виготовляється ПКД |
| 20. | Відновлення могили Борцям за волю України в с.Цуцилів | 2018 | ГО "Меморіал" | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | Не виконано. |
|  | Всього по культурі |  |  | 2872,3 | 790,0 | 150,0 | 645,0 | 924,3 | 1153,0 |  |
| Молодіжна політика та спорт |
|  | Реалізація заходів програми "Молодь Надвірнянщини 2016-2020 роки" | 2018 | Відділ молоді та спорту РДА | 300,0 | 62,1 |  |  | 300,0 |  | Профінансовано 62,1 тис. грн. |
|  | Виконання заходів програми "Розвиток фізичної культури і спорту в районі на 2017-2021 роки", в тому числі: | 2018 | -¦¦- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбольний клуб "Бескид" | 2018 | ФК"Бескид" | 150,0 | 118,0 |  |  | 150,0 |  | Профінансовано на суму 118,0 тис. грн. |
|  | Футбольний клуб "Битків" | 2018 | ФК "Битків" | 10,0 | 5,0 |  |  | 10,0 |  | Профінансовано на суму 5,0 тис. грн. |
|  | Районна федерація футболу | 2018 | Районна федерація футболу | 40,0 | 20,0 |  |  | 40,0 |  | Профінансовано на суму 20,0 тис. грн. |
|  | Районна федерація спортивного та бойового самбо | 2018 | Федерація спортивного та бойового самбо | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  | Не виконано. |
|  | СДЮСШ ОР "Нафтохімік Прикарпаття" | 2018 | СДЮСШ ОР "Нафтохімік Прикарпаття" | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Колективно-спортивний молодіжний клуб "Едельвейс" | 2018 | СМК "Едельвейс" | 70,0 | 65,0 |  |  | 70,0 |  | Виконано. Профінансовано на суму 65,0 тис. грн. |
|  | Спортивний клуб "Автомобіліст" та дівчача футбольна команда "Надвірняночка" | 2018 | СК "Автомобіліст", ФК"Надвірняночка" | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Виконано. Профінансовано 5,0 тис. грн. |
|  | Шахово-шашковий клуб "Інтелект" | 2018 | Шахово-шашковий клуб "Інтелект" | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | Не виконано. |
|  | Громадська організація "Атлетичний клуб Метрофлекс" | 2018 | ГО "Атлетичний клуб Метрофлекс" | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано 50,0 тис. грн. |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 2018 | Відділ молоді та спорту РДА | 50,0 | 49,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано 49,0 тис. грн. |
|  | Придбання спортивного інвентарю | 2018 | Відділ молоді та спорту РДА | 30,0 | 25,9 |  |  | 30,0 |  | Виконано. профінансовано 25,9 тис. грн. |
|  | Преміювання кращих спортсменів за високі досягнення | 2018 | Відділ молоді та спорту РДА | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | Не виконано. |
|  | Разом за програмою: |  |  | 468,0 | 342,9 |  |  | 468,0 |  |  |
|  | Разом по молодіжній політиці та спорту |  |  | 768,0 | 405,0 |  |  | 768,0 |  |  |
| Житлово-комунальне господарство та житлове будівництво |  | 2018 |
| 1. | Реалізація програми поводження з твердими побутовими відходами | 2018 | Сільські та селищі ради | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | Не виконано. |
| 2. | Капітальний ремонт приміщення під лікарську амбулаторію в с.Гвізд | 2018 | Відділ будівництва РДА | 180,0 | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 3. | Надання пільгового кредиту індивідуальним забудовникам в рамках програми "Власний дім" | 2018 | Обласний фонд підтримки інд. житлового будівництва на селі | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | Не виконано. |
| 4. | Реалізація районної програми із модернізації освітлення населених пунктів району | 2018 | Відділ будівництва РДА | 350,0 | 120,0 |  |  | 350,0 |  | Роботи виконано в повному обсязі в селах Верхній Майдан, Лоєва, Білі Ослави, Стримба, Молодків, Гвізд, Тисменичани, Парище, Пнів, Назавизів. Профінансовано 120,0 тис. грн. |
| 5. | Капітальний ремонт даху Надвірнянського коледжу НТУ | 2018 | Відділ будівництва РДА Надвірнянський коледж НТУ | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Не виконано. |
| 6. | Реконструкція центрального каналізаційного колектора від ГКНС до НОС на очисних спорудах в м.Надвірна | 2018 | Надвірнянська міська рада | 1470,83 | 1470,83 |  |  |  | 1470,83 | Виконано. Профінансовано. |
| 7. | Будівництво системи водовідведення масиву житлової забудови в районі вулиць Ринкова-Лисенка в м.Надвірна Івано-Франківської області | 2018 | Відділ будівництва РДА | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 | Виготовляється ПКД. |
| 8. | Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці Бистриця Надвірнянська в с.Зелена уч.Фентираль Надвірнянського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2018 | -¦¦- | 800,0 | 57,2 |  |  |  | 800,0 | Виготовлено ПКД. |
| 9. | Проведення заходів з озеленення с.Гвізд Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2018 | -¦¦- | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | Виготовляється ПКД. |
| 10. | Придбання дитячого майданчика в м.Надвірна | 2018 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | Придбано. Профінансовано. |
| 11. | Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, противообвальних споруд на території с. Пнів "Підзамче" | 2018 | -¦¦- | 1415,8 | 1415,8 |  |  |  | 1415,8 | Виконано. Профінансовано. |
| 12. | Влаштування волейбольної площадки на території Народного дому в с.Гвізд Надвірнянського району | 2018 | -¦¦- | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 | Виготовляється ПКД. |
| 13. | Капітальний ремонт газової системи опалення приміщення БФ "Карітас" | 2018 | Районна рада | 25,0 | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Виконано. Профінансовано. |
| 14. | Завершення будівництва каналізаційного колектора в м. Надвірна в районі вулиць Коперника, Чайковського, Вишневої | 2018 | Відділ будівництва РДА, Надвірнянська міська рада | 353,0 | 353,0 | 300,0 |  |  | 53,0 | Виконано. Профінансовано. |
| 15. | Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів по вул. Михайлюка в межах Битківської селищної ради (в тому числі виготовлення ПКД) | 2018 | Відділ будівництва РДА | 290,0 | 92,0 |  |  |  | 290,0 | Розпочато роботи. |
| 16. | Додаткові роботи щодо завершення газифікації в с.Верхній Майдан | 2018 | Департамент будівництва, ЖКГ та містобудування та архітектури ОДА, Верхньомайданська сільська рада | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Профінансовано. Проводяться роботи по завершенню газифікації. |
|  | Всього по житлово-комунальному господарству та будівництву |  |  | 6419,63 | 3813,83 | 300,0 |  | 900,0 | 5219,63 |  |
| Реалізація проектів та програм |
| Обласний конкурс проектів та програм місцевого самоврядування |
| 1. | Проект "Надійна зустріч вогневій стихії" | 2018 | Ланчинська, Делятинська селищні ради, Краснянська Добротівська, Середньомайданська та Саджавська сільські ради | 1103,2 | 600,0 | 173,2 |  | 300,0 | 600,0 | Розпочато роботи. |
| 2. | Проект "Австрійська криниця – жива водиця" | 2018 | Битківська селищна рада | 50,0 | 37,0 | 13,0 |  |  | 37,0 | Розпочато роботи. |
| 3. | Проект "Круті доріжки до Городища і річки" | 2018 | Надвірнянська міська рада | 414,2 | 300,0 | 114,2 |  |  | 300,0 | Розпочато роботи. |
| 4. | Проект "Єдиний туристичний простір" | 2018 | Молодківська сільська рада | 429,5 | 300,0 | 19,5 |  | 110,0 | 300,0 | Розпочато роботи. |
| 5. | Проект "Здоровий продукт – здорова дитина" | 2018 | Гвіздська сільська рада | 311,9 | 190,0 | 5,0 |  | 26,9 | 280,0 | Розпочато роботи. |
| 6. | Проект "Виготовлення генерального плану Парищенської сільської ради Надвірнянського району" | 2018 | Парищенська сільська рада | 350,0 | 300,0 | 20,0 |  | 30,0 | 300,0 | Розпочато роботи. |
|  | Разом по проектах |  |  | 2658,8 | 1727,0 | 344,9 |  | 466,9 | 1817,0 |  |
|  | Всього по заходах програми |  |  | 26681,43 | 11899,23 | 3200,7 | 645,0 | 10217,2 | 12588,53 |  |
|  |  |  |  |  | 44,6% |  |  |  |  |  |

Керуючий справами районної ради				І. І. Середюк