## УКРАЇНА

## Івано-Франківська область

## Надвірнянська районна рада

сьомого скликання

(двадцять восьма сесія)

### Р І Ш Е Н Н Я

від 15.08.2019 № 675-28/2019

##### м. Надвірна

Про інформацію районної

державної адміністрації про

хід виконання Програми

соціально-економічного та

культурного розвитку району

за перше півріччя 2019 року

Розглянувши інформацію районної державної адміністрації про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя 2019 року, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

### ВИРІШИЛА:

1. Інформацію районної державної адміністрації про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя 2019 року взяти до уваги (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, комунальної власності, земельних відносин та екології  і заступника голови районної ради І. Писклинця.

#### Голова районної ради                                            І. М. Гурмак

# Додаток 1

до рішення районної ради

від 15.08.2019 № 675-28/2019

" Про інформацію районної державної адміністрації про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя 2019 року"

Інформація

про хід виконання Програми соціально-економічного

та культурного розвитку району за перше півріччя 2019 року

Управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації, органами  місцевого самоврядування  в звітному періоді вживались заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Надвірнянського району на 2019 рік, затвердженої рішенням сесії Надвірнянської районної ради від 21.02.2019 №629-25/2019.

Обсяг виробництва промислової продукції за січень - квітень 2019 року становить 868,0 млн. гривень, що на 53,8% більше, ніж за відповідний період минулого року. Зросли обсяги видобутку нафти – на 6,3%, а газу –  на 10,1%. Знизилось виробництво меблів на 37,4%, плити ДСП ламінованої - на 19,3%, плити ДСП необробленої - на 19,3%, виробництво нерудних будівельних матеріалів - на 28,4%

Сільськогосподарське виробництво забезпечується в основному за рахунок наявних в районі 35,4 тис.га сільськогосподарських угідь, з яких 19,1 тис.га займає рілля, сінокоси – 4,0 тис.га, пасовища-11,3 тис.га, багаторічні насадження – 0,8 тис. га.

По  всіх категоріях господарств району посівна площа становить 18679 га, в т. ч. по сільськогосподарських підприємствах 1606 га.

В районі розпочато збирання озимих зернових урожаю 2019, до збирання по прогнозу 2283 га  зібрано озимину  на площі  949 га урожайність 35,9 ц/га. На жнива задіяно 19 зернозбиральних комбайнів, забезпеченість паливо-мастильними матеріалами здійснюється за власні кошти товаровиробників.

На землях фермерського господарства "Лахманюка" с.Тисменичани реалізовано інвестиційний проект по вирощуванню ягід малини сорту "Полана". Розширено площі  насаджень до 10 га землі, проводяться агротехнічні заходи по догляду за культурою, збір урожаю яких прогнозовано на серпень-вересень поточного року, додатково створено 15 робочих місць місцевого населення.

В ФГ "Іванчука" с.Цуцилів розроблено робочий проект по створенню ягідних насаджень чорниці (лохини) на площі 13,32 га. В 2019 році висаджено 5684 саджанців на площі 1,8 га, в даний час проводиться догляд за рослинами. На земельній ділянці, на якій висаджено саджанці, розпочаті роботи з облаштування  огорожі. Крім того, ФГ "Іванчук" облаштовано технологічну водойму об'ємом 500 м3, придбано та встановлено насосну станцію, систему краплинного зрошення. Дане господарство являється претендентом на державну підтримку за бюджетною програмою 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними".

Станом на 01.07.2019 року, в котельнях закладів освіти завершуються роботи з профілактичного ремонту котельного і насосного обладнання, косметичні ремонти внутрішнього та зовнішнього стану приміщень та гідравлічне випробовування теплових мереж.

За звітний період виготовлено 76 будівельних паспортів, видано 10 містобудівних умов та обмежень, надано 1 дозвіл на розроблення та 2 на затвердження детальних планів територій за межами населених пунктів.

12 квітня 2019 року райдержадміністрацією надано пропозиції до облдержадміністрації щодо переліку автомобільних доріг загального користування, які підлягають першочерговому ремонту у 2019 році з метою виділення коштів з обласного бюджету.

Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 10.06.2019  № 2  "Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2019 році" передбачено фінансування на капітальний ремонт дорожнього покриття   автомобільних доріг  загального користування місцевого значення.

В галузі освіти, райдержадміністрацією продовжується робота щодо будівництва та облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям. За звітний період відкрито волейбольний майданчик зі штучним покриттям на території Надвірнянського ліцею (вартість проведених робіт становить 720,0 тис.грн); облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям на існуючому комплексному спортивному майданчику для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. (вартість проведених робіт становить 1032,4 тис.грн); облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям на існуючому комплексному майданчику для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на вул.Чорновола, 15 (вартість проведених робіт становить 1025,0 тис.грн).

До кінця поточного року планується відкрити спортивні майданчики в селищі Битків, при загальноосвітніх закладах середньої освіти м.Надвірна, сіл Верхній Майдан, Гвізд, Камінне.

В галузі медицини, КП "Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги" продовжує роботу щодо розвитку первинної медичної допомоги в районі, особливо в гірських населених пунктах та сільській місцевості.

В складі КП "ННЦПМД" :

Відділення загальної практики № 1 (педіатричне) м.Надвірна;

Відділення загальної практики № 2 (терапевтичне) м.Надвірна;

7 амбулаторій загальної практики в сільських населених пунктах (села Бистриця, Білі Ослави, Битків, Зелена, Пасічна, Парище, Тисменичани);

16 ФАП (села Максимець, Черник, Букове, Пнів, Білозорина, Гвізд, Молодків, Назавизів, Стримба, Лоєва, Красна, Камінне, Цуцилів, Лісна Тарновиця, Верхній Майдан, Лісна Велесниця).

Станом на 20.06.2019 року лікарями Центру укладено 47991 декларацій з пацієнтами, що складає 62,8%. За даними Держстату на обслуговуванні перебуває 76476 мешканців.

Згідно затвердженого плану спроможної мережі надання первинної медичної допомоги та враховуючи складність медичного обслуговування мешканців гірських населених пунктів, проводиться будівництво нової лікарської амбулаторії ЗПСМ в с.Зелена. Будівництво на стадії завершення.

В другому півріччі планується розпочати роботи по будівництві аналогічної амбулаторії в с.Пнів.

КП "Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги" для лікарської амбулаторії ЗПСМ с.Зелена за кошти державного бюджету придбано службовий автомобіль Renault Duster (462,0 тис.грн).

З метою підбору спеціалістів на заявлені вакансії, впродовж звітного періоду районною філією проведено 18 міні-ярмарок вакансій в яких взяли участь 164 особи. За підсумками проведених ярмарок було працевлаштовано 22 незайнятих громадян.

Станом на 01.07.2019 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 2506 чол., в тому числі безробітних – 691 чол., працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 1438 осіб.

Протягом року вживалися заходи щодо забезпечення соціальних гарантій  громадян, які мають право на пільги. Станом на 01.07.2019 року на обліку перебувало 16143 одержувачів всіх видів соціальних допомог.

Станом на 01.06.2019 року призначено допомог на суму 172,1 млн. грн., які профінансовано в повному обсязі. Нараховано житлових субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 103,5 млн. грн., профінансовано – 69,3 млн. грн. За призначенням субсидій на тверде паливо і скраплений газ звернулося 3414 сімей.

Надано пільг на житлово-комунальні послуги із районного бюджету на суму 383,3 тис. грн., в т.ч. учасникам АТО –  28,1 тис. грн.

В районі зареєстровано 5743 суб’єкти малого та середнього підприємництва, з них 2608 юридичні особи та 3135 фізичні особи.

Всього УНАПом  протягом І півріччя 2019 року надано 13782 адміністративні послуги, 13253 осіб отримали консультації в адміністраторів УНАП. В управлінні надання адміністративних послуг суб’єкти звернень можуть отримати 188 адміністративних послуг, зокрема: відділ архітектури, містобудування, містобудівного кадастру та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, відділ містобудування та архітектури Надвірнянської міської ради, Надвірнянський РВ УДМС, відділ у Надвірнянському районі Міськрайонного управління у Надвірнянському районі та м.Яремча Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, Управління патрульної поліції у м.Івано-Франківську Департаменту патрульної поліції, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства, Надвірнянського районного відділу Управління ДСНС, Управління Держпродспоживслужби в Надвірнянському районі, Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, сектор державної реєстрації УНАП та відділ державної реєстрації Надвірнянської міської ради.

Станом на 01.07.2019 року в управлінні працює 13 осіб.

Адміністратори УНАП мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Для зручності громадян встановлено POS-термінал ПАТ "ПриватБанк",

"Ощадбанк" для оплати платних адміністративних послуг.

Відділом міжнародного співробітництва, туризму, інвестицій, молоді та спорту впродовж першого півріччя 2019 року проводились заходи із оздоровлення дітей пільгових категорій. За І півріччя оздоровлено 493 дитини, зокрема: в ДПУ МДЦ "Артек" (м.Київ) та ДП УДЦ "Молода Гвардія" оздоровлено – 23 дитини; в обласних таборах – 54 дитини; в районних таборах – 389 дитини; в міжнародному польсько-українському дитячому таборі в м.Пруднік (Республіка Польща) – 27 дітей.

Відділом культури райдержадміністрації забезпечено збереження і нормальне функціонування інфраструктури галузі. Протягом першого півріччя 2019 року проведено поточних ремонтів в закладах культури на суму 489,4 тис. грн.

В районі урочисто відзначено: Різдвяні свята, День Соборності та Свободи, День пам’яті героїв Крут, вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, 30-у річницю виводу військ з Афганістану, 205-у річницю від дня народження Т. Шевченка, День пам’яті Чорнобильської трагедії, День Героїв, День захисту дітей, День Конституції.

Поряд із досягненнями в районі є ряд проблемних питань, вирішення яких потребує комплексних заходів.

Невідкладного вирішення потребують такі проблемні питання:

1. Вирішення питання поводження із твердими побутовими відходами. Пошук інвестора для реалізації інвестиційного проекту із збору, вивезення та утилізації твердих побутових відходів у районі;

2. Проведення капітального ремонту доріг державної та місцевого значення;

3.  Виділення коштів із державного бюджету на будівництво та добудову шкіл у селах Назавизів, Битків, спортивного залу із плавальним басейном у ДЮСШ відділу освіти та дошкільних навчальних закладів у селах Білі Ослави, Лісна Тарновиця, Пнів і Камінне.

4. Будівництво лікарських амбулаторій в селищі Битків та селі Тисменичани;

5. Будівництво клубу з приміщеннями сільської ради в с.Пасічна.

Заступник керуючого справами-

начальник відділу правового

забезпечення районної ради 				        І. М. Білоган

# Додаток 2

до рішення районної ради

від 15.08.2019 № 675-28/2019

" Про інформацію районної державної адміністрації про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя 2019 року"

ЗВІТ

про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за І півріччя 2019 року

| № п/п | Зміст заходу | Тер-мін вико-нання | Виконавці | Всього на 2019 рік | Профінансовано за звітний період | Фінансове забезпечення, тис. грн. | Результат від реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сільські селищні та міський бюджети | Районний бюджет | Інші джерела |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Розпо-рядник коштів | Бюджет розвитку |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта |
| 1. | Придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання для початкових класів "Нової української школи" | 2019 | Відділ освіти РДА | 5000,0 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  | Виконано |
| 2. | Придбання навчальних комп’ютерних комплексів для ЗЗСО | 2019 | -¦¦- | 2700,0 | 2700,0 |  |  | 2700,0 |  | Виконано |
| 3. | Придбання шкільних меблів | 2019 | -¦¦- | 2381,0 |  |  |  | 2381,0 |  | Проведено тендерні процедури, проводиться постачаня меблів до ЗЗСО |
| 4. | Придбання шкільних автобусів для Пасічнянської, Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 4200,0 |  |  |  | 4200,0 |  | Проведено тендер, підписано угоду |
| 5. | Капітальний ремонт санвузлів Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 2019 | -¦¦- | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 1000,0 | Виконано на 50,0% |
| 6. | Футбольне поле зі штучним покриттям на існуючому комплексному майданчику для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на вул. Чорновола, 15 (реконструкція) | 2019 | -¦¦- | 1025,0 | 725,0 | 300,0 |  |  | 725,0 | Виконано |
| 7. | Заміна вікон та дверей в Битківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул.Шевченка | 2019 | -¦¦- | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | Виготовлено ПКД, проводяться роботи |
| 8. | Придбання оргтехніки та ремонт приміщення Битківської ЗОШ І ст. по вул. Михайлюка | 2019 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано |
| 9. | Ремонт приміщень Битківської ЗОШ І ст. №1 по вул.Промислова | 2019 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано |
| 10. | Придбання інвентарю для обладнання класів Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | Виконано |
| 11. | Придбання інвентарю для обладнання Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  | Підписано угоди купівлі-продажу |
| 12. | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Берізка", м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | Виготовлено ПКД, роботи розпочаті |
| 13. | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Вогник", м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | Виконано |
| 14. | Капітальний ремонт адміністративно-службового приміщення (ремонт кабінету для роботи з батьками) Надвірнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 вул.Володимира Великого, 11 в м.Надвірна Івано-Франківської області | 2019 | -¦¦- | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 | Виготовлено ПКД |
| 15. | Капітальний ремонт Надвірнянського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Вогник" у м. Надвірна, вул. Кості Левицького, 3а | 2019 | -¦¦- | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 | Виконано |
| 16. | Капітальний ремонт Краснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Надвірнянського району | 2019 | Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА Відділ освіти РДА | 460,0 | 260,0 |  |  |  | 460,0 | Виконано |
| 17. | Капітальний ремонт Черниківської ЗОШ І-ІІ ступенів Надвірнянського району | 2019 | Відділ освіти РДА | 260,0 | 260,0 |  |  |  | 260,0 | Виконано |
| 18. | Будівництво спортивного плавального басейну (в складі реконструкції Надвірнянської ДЮСШ) на вул.Міцкевича, 3а | 2019 | -¦¦- | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | Не виконано |
| 19. | Футбольне поле зі штучним покриттям на існуючому комплексному спортивному майданчику для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. (реконструкція) | 2019 | -¦¦- | 1032,4 | 708,4 | 516,4 |  |  | 516,0 | Виконано |
| 20. | Влаштування штучного покриття на існуючому волейбольному майданчику для занять учнів Надвірнянського ліцею на вул. Петрушевича, 10 в м. Надвірна Івано-Франківської обл. (реконструкція) | 2019 | -¦¦- | 30,0 | 24,0 |  |  | 30,0 |  | Виконано |
| 21. | Капітальний ремонт приміщень Верхньомайданської ЗОШ І-ІІ ст. (облаштування санвузлів) | 2019 | -¦¦- | 497,2 |  |  |  | 130,0 | 367,2 | Проводяться роботи |
| 22. | Капітальний ремонт даху в Тисменичанській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 900,0 | 300,0 |  |  | 600,0 | 300,0 | Проводяться роботи. Угода укладена на 1278,0 тис.грн |
| 23. | Модернізація системи опалення Надвірнянської вечірньої школи | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 24. | Капітальний ремонт Надвірнянської вечірньої школи з метою облаштування приміщень інклюзивно-ресурсного центру | 2019 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано |
| 25. | Нове будівництво котельні потужністю 0,93 МВт для ЗОШ І-ІІІст. №1, №2 та РЦДТ та НПВМ по вул.Міцкевича, 2 в м.Надвірна, Івано-Франківської області | 2019 | -¦¦- | 500,0 | 480,0 |  |  | 500,0 |  | Виконано |
| 26. | Капітальний ремонт даху Парищанської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  | Виготовлено ПКД |
| 27. | Покращення матеріально-технічної бази Білоославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 52,0 | 52,0 |  |  | 30,0 | 22,0 | Виконано |
| 28. | Придбання дитячого майданчика для Мирненської ЗОШ І ст. | 2019 | -¦¦- | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Не виконано |
| 29. | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 2019 | -¦¦- | 190,0 |  |  |  | 190,0 |  | Виконано |
| 30. | Заміна вікон у Надвірнянській РайСЮТ | 2019 | -¦¦- | 60,0 | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано |
| 31. | Покращення матеріально-технічної бази Битківської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Битківської ЗОШ І ст. №1 | 2019 | Відділ освіти РДА | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  | Частково виконано |
| 32. | Облаштування внутрішніх санвузлів та капітальний ремонт Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 150,0 | 90,0 |  |  | 150,0 |  | Проводяться роботи щодо облаштування котельні на твердому паливі |
| 33. | Капітальний ремонт даху ДНЗ "Дзвіночок" с.Красна | 2019 | -¦¦- | 600,0 |  |  |  | 150,0 | 450,0 | Виготовлено ПКД |
| 34. | Капітальний ремонт будівлі по вул.Мазепи, 57 (заміна вікон та дверей) | 2019 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано |
| 35. | Покращення матеріально-технічної бази РЦДТ та НПВМ | 2019 | -¦¦- | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Підписано угоду на виконання робіт |
| 36. | Будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям в Каміннецькій ЗОШ І-ІІ ст., Верхньомайданській ЗОШ І-ІІ ст., Гвіздській ЗОШ І-ІІІст., Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 2019 | -¦¦- | 500,0 | 45,0 |  |  | 500,0 |  | Виготовлено ПКД, проведено експертизу проектів для реконструкції спортмайданчиків в Верхньомайданській ЗОШ І-ІІ ст. та Гвіздській ЗОШ І-ІІІст. |
| 37. | Капітальний ремонт (благоустрій) в ДНЗ "Малинка" с.Гвізд | 2019 | -¦¦- | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Виконано |
| 38. | Капітальний ремонт колясочної ДНЗ "Квітка Карпат" м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  | Проводяться роботи |
| 39. | Поточний ремонт РЕНЦ м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Виготовлено ПКД на 110,0 тис.грн |
| 40. | Капітальний ремонт приміщень Молодківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | Виконано |
| 41. | Капітальний ремонт Цуцилівського НВК | 2019 | -¦¦- | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  | Виконано |
| 42. | Поточний ремонт Каміннецької ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 43. | Капітальний ремонт даху Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 2019 | -¦¦- | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  | Виготовлено ПКД |
| 44. | Капітальний ремонт фасаду Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 2019 | -¦¦- | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | Виготовлено ПКД |
| 45. | Придбання навчальної зброї та підручників з інформатики для закладів ЗСО району | 2019 | -¦¦- | 160,0 | 160,0 |  |  | 160,0 |  | Виконано |
| 46. | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Надвірнянській гімназії №5 | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 47. | Зміцнення матеріально-технічної бази (придбання проектора та наутбука) Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 2019 | -¦¦- | 34,5 | 34,5 |  |  |  | 34,5 | Виконано |
| 48. | Реконструкція існуючого спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття Битківської селищної ради | 2019 | -¦¦- | 650,0 |  |  |  |  | 650,0 | Частково виконано |
| 49. | Оплата послуг інтернет провайдера для Максимецької ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Виконано |
| 50. | Поточний ремонт ДНЗ "Журавлик" с.Зелена | 2019 | -¦¦- | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Виконано |
| 51. | Ремонт санвузлів Зеленської ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | Не виконано |
| 52. | Придбання музичного обладнання та холодильника для ДНЗ "Лісова казка" с.Пасічна | 2019 | -¦¦- | 26,8 | 20,0 | 26,8 |  |  |  | Виконано |
| 53. | Придбання обладнання та оплата послуг інтернет провайдера для Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |  |  | Виконано |
| 54. | Влаштування системи опалення в спортзалі Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  | Виконано |
| 55. | Придбання меблів, матеріалів та комп'ютерної техніки для Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 28,0 | 28,0 | 28,0 |  |  |  | Виконано |
| 56. | Капітальний ремонт (заміна вікон) Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 103,0 | 103,0 | 103,0 |  |  |  | Виконано |
| 57. | Поточний ремонт ДНЗ "Дюймовочка" с.Пнів | 2019 | -¦¦- | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | Виконано |
| 58. | Капітальний ремонт системи водопостачання Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст.. | 2019 | -¦¦- | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  | Виготовлено ПКД |
| 59. | Зміцнення матеріально-технічної бази Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст., Ліснотарновицького НВК | 2019 | -¦¦- | 50,5 | 50,5 |  |  |  | 50,5 | Виконано |
| 60. | Придбання спортивного інвентарю, принтера, водяного кулераЄ, оргтехніки для Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано |
| 61. | Придбання пиломатеріалів для Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2019 | -¦¦- | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  | Виконано |
| 62. | Зміцнення матеріально-технічної бази Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2019 | -¦¦- | 46,0 |  |  |  |  | 46,0 | Не виконано |
| 63. | Закупівля дидактичних матеріалів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "НУШ" | 2019 | -¦¦- | 611,9 |  |  |  |  | 611,9 | Оголошено тендер |
| 64. | Облаштування ресурсних кімнат в ЗЗСО та придбання обладнання для дітей з особливими потребами | 2019 | -¦¦- | 272,3 |  |  |  |  | 272,3 | Підписано угоду купівлі-продажу |
|  | Всього по освіті |  |  | 28009,1 | 12898,9 | 2597,7 |  | 19526,0 | 5885,4 |  |
| Медицина (первинна ланка) |
| 1. | Нове будівництво амбулаторії групової практики сімейної медицини участок Фентералі в с.Зелена | 2019 | Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА | 8244,3 |  | 606,0 |  | 211,0 | 7427,3 | Роботи на завершальній стадії |
| 2. | Нове будівництво амбулаторії групової практики сімейної медицини в с.Пнів | 2019 | -¦¦- | 8240,0 |  | 817,0 |  |  | 7423,0 | Виготовлено ПКД |
| 3. | Програма протидії захворюванню на туберкульоз в Надвірнянському районі на 2017-2020 роки | 2019 | КП "ННЦПМД" | 100,0 | 99,9 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Придбано туберкулін на суму 99,9 тис.грн |
| 4. | Районна Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів у жителів Надвірнянського району на 2017-2020 роки | 2019 | -¦¦- | 600,0 | 300,0 |  |  | 600,0 |  | Відшкодовано КП "Аптека 100" за знеболюючі препарати для онкохворих |
| 5. | Дооснащення структурних підрозділів центру ПМД медичним обладнанням (ваги для дорослих та дітей, ростоміри, тонометри, пульсоксиметри, апарати визначення рівня глюкози крові та н..) | 2019 | -¦¦- | 58,8 | 58,8 |  |  | 58,8 |  | Виконано. Продбано медобладнання |
| 6. | Забезпечення закладів первинної медичної допомоги комп’ютерною технікою та широкосмуговою мережею інтернет (м.Надвірна, смт.Битків, с.Тисменичани, с.Пасічна, с.Білі Ослави, с.Зелена) | 2019 | -¦¦- | 82,0 | 82,0 |  |  | 82,0 |  | Виконано |
| 7. | Придбання обладнання для облаштування робочих місць лікарів (комплектуючі до комп’ютерної техніки) | 2019 | -¦¦- | 121,3 | 121,3 |  |  | 121,3 |  | Виконано. Придбано комплектуючі до комп'ютерної техніки |
| 8. | Капітальний ремонт приміщення під лікарську амбулаторію в с.Гвізд | 2019 | Відділ будівництва РДА | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | Виготовляється ПКД |
| 9. | Придбання комп'ютерної техніки для Битківської ЛА | 2019 | КП "ННЦПМД" | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано |
| 10. | Придбання комп'ютерної техніки для Пасічнянської ЛА | 2019 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано |
|  | Всього по медицині (первинна ланка) | 2019 |  | 17636,4 | 702,0 | 1463,0 |  | 1323,1 | 14850,3 |  |
| Медицина (вторинна ланка) |
| 1. | Реалізація заходів програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020 роки в Надвірнянському районі" | 2019 | Центральна районна лікарня | 99,3 | 9,0 |  |  | 99,3 |  | Проводиться тендер на закупівлю туберкуліну |
| 2. | Заходи Програми протидії ВІЛ-інфекції на 2019-2020 роки | 2019 | -¦¦- | 35,0 | 10,5 |  |  | 35,0 |  | Частково виконано |
| 3. | Відшкодування вартості медичних препаратів по урядовій програмі "Доступні ліки" | 2019 | -¦¦- | 496,0 | 496,0 |  |  |  | 496,0 | Виконано |
| 4. | Придбання препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет | 2019 | -¦¦- | 1578,3 | 789,0 |  |  |  | 1578,3 | Частково виконано |
| 5. | Заходи Програми розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2019-2022 роки | 2019 | -¦¦- | 25,9 | 10,1 |  |  | 25,9 |  | Частково виконано |
| 6. | Придбання тест-систем для обстеження призовників | 2019 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Виконано |
| 7. | Поточний ремонт клініко-діагностичної лабораторії ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 199,0 | 199,0 |  |  | 199,0 |  | Виконано |
| 8. | Придбання меблів для поліклініки ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 120,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  | Виконано |
| 9. | Придбання вікон для поліклініки ЦРЛ | 2019 |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Виконано |
| 10. | Поточний ремонт кардіологічного відділення ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано |
| 11. | Придбання медичного ендоскопічного обладнання для урологічного відділення ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 215,0 |  |  |  | 215,0 |  | Не виконано |
| 12. | Придбання біохімічного аналізатора для клініко-діагностичної лабораторії ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 650,0 |  |  |  | 350,0 | 300,0 | Оголошено тендер |
| 13. | Придбання кардіотокографа для пологового будинку ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 55,0 | 55,0 |  |  | 55,0 |  | Виконано |
| 14. | Придбання білизни |  | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано |
| 15. | Проект C.U.R.E UK-18-064 "Доставляючи світу здоров'я та надію" для придбання медичного обладнання | 2019 | ГО "Надвірнянський туристично-інформаційний центр" | 125,0 |  | 125,0 |  |  |  | Реалізація проекту продовжується |
| 16. | Придбання лікарських засобів для стаціонарного лікування учасників АТО | 2019 | Центральна районна лікарня | 20,0 | 1,9 |  |  | 20,0 |  | Частково виконано |
| 17. | Ремонт санвузлів Ланчинської міської лікарні | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 18. | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) терапевтичного та неврологічного відділень ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Виконано |
| 19. | Ремонт приміщення фойє поліклініки ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 190,0 |  |  |  | 190,0 |  | Підписано угоду |
| 20. | Поточний ремонт (заміна дверей) Ланчинської міської лікарні | 2019 | -¦¦- | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Не виконано |
|  | Всього по медицині (вторинна ланка) |  |  | 4458,5 | 2290,5 | 125,0 |  | 1959,2 | 2374,3 |  |
|  | Разом по медицині |  |  | 22094,9 | 2992,5 | 1588,0 |  | 3282,3 | 17224,6 |  |
| Культура |
| 1. | Ремонт даху Надвірнянської районної бібліотеки | 2019 | Відділ культури РДА | 100,0 | 98,0 |  | 100,0 |  |  | Виконано |
| 2. | Ремонт приміщень Надвірнянської ДМШ | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 27,3 |  | 100,0 |  |  | Частково виконано |
| 3. | Ремонт приміщень Надвірнянської ДХШ | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Виконано |
| 4. | Придбання музінструментів, апаратури, інвентарю для шкіл, інших закладів культури | 2019 | -¦¦- | 185,7 | 185,7 | 50,0 | 135,7 |  |  | Виконано |
| 5. | Проведення поточних ремонтів в закладах культури | 2019 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Виконано |
| 6. | Придбання костюмів для народних колективів РБК | 2019 | -¦¦- | 55,0 | 20,0 |  | 35,0 | 20,0 |  | Частково виконано |
| 7. | Поточний ремонт РБК | 2019 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Не виконано |
| 8. | Ремонт міської юнацької та районної дитячої бібліотек | 2019 | -¦¦- | 130,0 | 89,9 | 90,0 | 40,0 |  |  | Частково виконано |
| 9. | Протиаварійні роботи замку XV ст. в с.Пнів | 2019 | -¦¦- | 400,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |  | Розпочато роботи |
| 10. | Капітальний ремонт Ліснотарновицького сільського будинку культури Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2019 | -¦¦- | 200,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | Не виконано |
| 11. | Проведення обласного фестивалю чоловічих хорів "Вознесись Україно" | 2019 | -¦¦- | 70,0 |  |  | 60,0 |  | 10,0 | Фестиваль відбудеться в вересні 2019 року |
| 12. | Забезпечення проведення на належному рівні державних свят | 2019 | -¦¦- | 70,0 | 30,0 |  | 70,0 |  |  | Частково виконано |
| 13. | Забезпечення участі колективів району в міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалях, заходах | 2019 | -¦¦- | 60,0 | 30,0 |  | 60,0 |  |  | Частково виконано |
| 14. | Будівництво клубу з приміщеннями сільської ради в с. Пасічна | 2019 | Пасічнянська сільська рада | 1800,0 |  | 1800,0 |  |  |  | Проводяться роботи |
| 15. | Придбання спортінвентарю для народного аматорського колективу "Веселка" районного будинку культури | 2019 | Відділ культури РДА | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 | Виконано |
| 16. | Поточний ремонт приміщення Пнівського СБК та придбання сценічних костюмів | 2019 | -¦¦- | 200,0 | 147,2 | 200,0 |  |  |  | Частково проведено ремонт. Роботи продовжуються. Придбано костюми |
| 17. | Встановлення системи опалення Зеленського СБК | 2019 | -¦¦- | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | Виконано |
|  | Всього по культурі |  |  | 3650,7 | 793,1 | 2255,0 | 850,7 | 420,0 | 125,0 |  |
| Молодіжна політика та спорт |
| 1. | Реалізація заходів програми "Молодь Надвірнянщини 2016-2020 роки" | 2019 | Відділ міжнародних зв'язків, туризму, інвестицій, молоді та спорту РДА | 550,0 | 127,8 |  |  | 550,0 |  | Частково виконано. Забезпечено оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, проведено літні оздоровчі табори |
| 2. | Реалізація заходів програми "Про програму розвитку туризму в Надвірнянському районі на 2016-2019 роки" | 2019 | -¦¦- | 185,0 | 5,0 |  |  | 185,0 |  | Частково виконано |
| 3. | Виконання заходів програми "Розвиток фізичної культури і спорту в районі на 2017-2021 роки", в тому числі: | 2019 | -¦¦- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбольний клуб "Бескид" | 2019 | ФК "Бескид" | 310,0 | 110,0 |  |  | 310,0 |  | Частково виконано |
|  | Районна федерація футболу | 2019 | Районна федерація футболу | 20,0 | 10,0 |  |  | 20,0 |  | Частково виконано |
|  | Районна федерація спортивного та бойового самбо | 2019 | Федерація спортивного та бойового самбо | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | Не виконано |
|  | СДЮСШ ОР "Нафтохімік Прикарпаття" | 2019 | СДЮСШ ОР "Нафтохімік Прикарпаття" | 10,0 | 5,0 |  |  | 10,0 |  | Частково виконано |
|  | Колективно-спортивний молодіжний клуб "Едельвейс" | 2019 | СМК "Едельвейс" | 20,0 | 10,0 |  |  | 20,0 |  | Частково виконано |
|  | Спортивний клуб "Автомобіліст" та дівчача футбольна команда "Надвірняночка" | 2019 | СК "Автомобіліст", ФК"Надвірнянночка" | 10,0 | 5,0 |  |  | 10,0 |  | Частково виконано |
|  | Шахово-шашковий клуб "Інтелект" | 2019 | Шахово-шашковий клуб "Інтелект" | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | Не виконано |
|  | Громадська організація "Атлетичний клуб Метрофлекс" | 2019 | ГО "Атлетичний клуб Метрофлекс" | 40,0 | 10,0 |  |  | 40,0 |  | Частково виконано |
|  | Громадська організація "Федерація волейболу Надвірнянського району" | 2019 | ГО "Федерація волейболу Надвірнянського району" | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | Не виконано |
|  | Громадська організація "Федерація пляжного волейболу Надвірнянського району" | 2019 | ГО"Федерація пляжного волейболу Надвірнянського району" | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | Не виконано |
|  | Спортивний клуб "Карпати-Надвірна" | 2019 | СК "Карпати-Надвірна" | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | Не виконано |
|  | Надвірнянський туристично-інформаційний центр, велосипедний клуб "Срібний ніпель" | 2019 | НТІЦ, ВК "Срібний ніпель" | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | Не виконано |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 2019 | Відділ міжнародних зв'язків, туризму, інвестицій, молоді та спорту РДА | 80,0 | 66,53 |  |  | 80,0 |  | Частково виконано |
|  | Придбання спортивного інвентарю | 2019 | -¦¦- | 80,0 | 53,0 |  |  | 80,0 |  | Частково виконано |
|  | Преміювання кращих спортсменів за високі досягнення | 2019 | -¦¦- | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Не виконано |
|  | Разом за програмою: |  |  | 680,0 | 269,5 |  |  | 680,0 |  |  |
|  | Разом по молодіжній політиці та спорту |  |  | 1415,0 | 402,3 |  |  | 1415,0 |  |  |
| Житлово-комунальне господарство та житлове будівництво |  | 2018 |
| 1. | Реалізація районної програми із модернізації освітлення населених пунктів району | 2019 | Відділ будівництва РДА | 225,0 | 75,0 |  |  | 125,0 | 100,0 | Виконано |
| 2. | Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж по вул.Шевченка біля стадіону в селищі Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2019 | Битківська селищна рада | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 | Виготовлено ПКД. Проект на стадії погодження в управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області.Триває пошук підрядника |
| 3. | Нове будівництво берегозакріплювальних споруд р.Бистриця Надвірнянська в с.Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | Відділ будівництва РДА | 670,0 | 183,0 | 60,0 |  |  | 610,0 | Виготовлено ПКД та звіт ОВД |
| 4. | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в с.Лоєва Надвірнянського району | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Виконано |
| 5. | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в с.Цуцилів Надвірнянського району | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Виконано |
| 6. | Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р.Бистриця Надвірнянська в с.Зелена уч.Фентераль Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2019 | -¦¦- | 977,5 | 977,5 |  |  |  | 977,5 | Виконано |
| 7. | Будівництво системи водовідведення масиву житлової забудови в районі вулиць Ринкова-Лисенка в м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 473,6 | 473,6 |  |  |  | 473,6 | Не виконано. Проводиться коректура проекту |
| 8. | Капітальний ремонт приміщення (заміна даху) в м.Надвірна, м-н Шевченка, 39 | 2019 | -¦¦- | 350,0 | 350,0 |  |  | 350,0 |  | Виконано |
| 9. | Облаштування стадіону в смт.Битків | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 10. | Облаштування тренажерного майданчику в м.Надвірна по вул.Б.Хмельницького | 2019 | -¦¦- | 175,0 | 175,0 |  |  | 175,0 |  | Виконано |
|  | Всього по житлово-комунальному господарству та будівництву |  |  | 3571,1 | 2534,1 | 60,0 |  | 750,0 | 2761,1 |  |
| Реалізація проектів та програм |
| Обласний конкурс проектів та програм місцевого самоврядування |
| 1. | Проект "Надвірна без затоплень – розчищення русел малих річок" | 2019 | Надвірнянська міська рада | 273,4 | 273,4 | 137,4 |  |  | 136,0 | Виконано. Профінансовано 65,0 тис.грн на розчищення русла р.Стримба, 209,3 тис.грн на берегоукріплення потічка Підзамче |
| 2. | Проект "Проведення заходів від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання небезпечних геологічних процесів та захисту від шкідливої дії вод на території Битківської селищної ради Надвірнянського району" | 2019 | Битківська селищна рада | 470,0 |  | 185,0 |  | 50,0 | 235,0 | Виготовлено ПКД. Проект на стадії погодження в управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області |
| 3. | Проект "Пнівська криївка (туристично-рекреаційний комплекс-музей в с.Пнів)" | 2019 | Пнівська сільська рада | 551,9 |  | 100,0 |  | 151,9 | 300,0 | Виготовляється ПКД |
| 4. | Проект "Розвиток соціально орієнтованого фермерства як основа сталого розвитку села" | 2019 | Тисменичанська сільська рада | 345,0 |  | 10,0 |  | 35,0 | 300,0 | Проведено засідання комісії, визначено переможців |
| 5. | Проект "Лохина в кожну хату" | 2019 | Цуцилівська сільська рада | 380,0 |  | 20,0 |  | 60,0 | 300,0 | Проведено засідання комісії, визначено переможців |
|  | Разом по проектах |  |  | 2020,3 | 273,4 | 452,4 |  | 296,9 | 1271,0 |  |
|  | Всього по заходах програми |  |  | 66675,3 | 29882,7 | 7962,8 | 850,7 | 41933,9 | 15927,9 |  |
|  |  |  |  |  | 44,8% |  |  |  |  |  |

Заступник керуючого справами-начальник відділу

правового забезпечення районної ради 			              					        І. М. Білоган