## УКРАЇНА

## Івано-Франківська область

## Надвірнянська районна рада

сьомого скликання

(тридцять друга сесія)

### Р І Ш Е Н Н Я

від 20.02.2020 № 725-32/2020

##### м. Надвірна

Про звіт районної державної

адміністрації про виконання

Програми соціально-економічного

та культурного розвитку району

за 2019 рік

Розглянувши звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2019 рік, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

### ВИРІШИЛА:

Звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2019 рік взяти до уваги (додається).

Голова районної ради                                       			І. М. Гурмак

# Додаток

до рішення районної ради

від 20.02.2020 № 725-32/2020

"Про звіт районної державної

адміністрації про виконання

Програми соціально-економічного

та культурного розвитку району

за 2019 рік"

ЗВІТ

районної державної адміністрації про виконання Програми

соціально-економічного та культурного розвитку району за 2019 рік

Управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації, органами  місцевого самоврядування  в звітному періоді вживались заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік, затвердженої рішенням сесії районної ради від 21.02.2019 №629-25/2019.

Обсяг виробництва промислової продукції за січень - вересень 2019 року становить 2932,6 млн. гривень. Частка району у загальнообласному обсязі реалізації становила 5,8%, що на 2,0% більше, ніж за відповідний період минулого року.

У розрахунку на одну особу населення району обсяг реалізованої промислової продукції склав 25,5 тис. грн. (в цілому по області – 37,1 тис. грн.), що відповідає 7 місцю серед міст обласного значення та районів області.

08.10.2019 в с. Пнів на території першого підйому КП "Надвірнаводоканал" відкрили сонячну електростанцію потужністю 200 кВт. Даний проект реалізовано з будівництва відновлювальних джерел енергії ТОВ "Перфект Пак". Для облаштування СЕС використали 720 сонячних панелей, 5шт. інверторів. Повна вартість проекту склала 6704,3 тис. грн. Нова сонячна електростанція збільшить частку альтернативної енергії в електроенергетиці району, знизить рівень використання вуглеводневих енергоносіїв при виробництві електричної енергії та сприятиме створенню потужного комплексу сонячних електростанцій.

Сільськогосподарське виробництво району забезпечується в основному за рахунок наявних в районі 35,4 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 19,1 тис. га займає рілля, сінокоси – 4,0 тис. га, пасовища - 11,3 тис. га, багаторічні насадження – 0,8 тис. га.

В районі діють 21 фермерських та приватних сільськогосподарських підприємства,  які обробляють  316 га землі. Додатково створено нові ф/г "Моя Земля" (М. Миркевич), "Житні Лани" (І. Чумбей).

Завершено процес передачі земель сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів у комунальну власність Ланчинської та Делятинської селищних рад ОТГ. Цей ресурс дає змогу розвивати громади, залучати інвесторів.

По  всіх категоріях господарств району завершено комплекс осінньо-польових робіт, зібрано урожай сільськогосподарських культур на площі 2862 га, урожайність яких склала 35,8 ц/га. Під урожай 2020 року посіяно озимини на площі 1558 га.

З метою розширення ринків збуту та реалізації тваринницької продукції, м'яса свинини, яловичини в районі працює підприємство ПП "М'ясо Карпат" (І. Шумський), а також фермерське господарство "Ковальчишина" "Щедрий фермер", яким збільшено обсяги реалізації м'яса свинини, птиці, додатково відкрито фірмовий магазин на території ринку РСТ, створено нові робочі місця.

В сфері розвитку сільського господарства продовжується  робота щодо реалізації  робочого проекту по створенню ягідних насаджень чорниці (лохини) в ФГ "Іванчук" с. Цуцилів (В. Іванчук) та ФГ "Житні Лани" с. Цуцилів (В. Чумбей). Дані господарства є претендентами на державну підтримку за бюджетною програмою 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними", яким в 2019 профінансовано з державного бюджету кошти на компенсацію за придбання садивного матеріалу саджанців чорниці ФГ "Іванчук" в сумі 186,4 тис. грн. та  ФГ "Житні Лани" в сумі 63,3 тис. грн.

На землях фермерського господарства "Лахманюка" (с. Тисменичани) реалізовується інвестиційний проект по вирощуванню ягід  малини сорту "Полана". Розширено площі  насаджаджень до 10 га землі, проводяться агротехнічні заходи по догляду за культурою, збір урожаю яких прогнозовано на серпень-жовтень, додатково створено 15 робочих місць .

Проводилась робота щодо укладення договорів з фермерськими господарствами району Ф/Г "Доля" та Ф/Г "Сяйво" на поставку сількогосподарської продукції для закладів освіти, медицини та інших організацій, які фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань.

З метою забезпечення населення області сільськогосподарською продукцією, продовольчими товарами, фермерськими господарствами взято участь в проведенні ярмарки "Золота Осінь - 2019", як відбулася 12 жовтня 2019 року.

З метою  покращення породних якостей худоби в господарствах населення  району, в населених пунктах району працює 10 пунктів з надання послуг в тваринництві, додатково в 2019 році відкрито пункти штучного осіменіння в селах Фитьків, Волосів, смт. Битків, які забезпечені необхідними генетичними матеріалами, одноразовими інструментами та рідким азотом.

Для реалізації завдань по підготовці до опалювального сезону 2019-2020 року в закладах бюджетної сфери району, за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, проведено роботи з впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів на суму  6088,7 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі та за спожиті енергоносії немає.

Котельні та паливні заклади бюджетної сфери району в осінньо-зимовому періоді 2019-2020 року працюють в нормальному режимі. Технічна документація на пуск газу та акти готовності оформлені та підписані згідно "Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду".

Для покращення умов проживання населення, на виконання енергозберігаючих та ремонтних робіт, програмою соціально-економічного розвитку міста для КП "Надвірнянський житловик" передбачено 1,5 млн. грн. За звітний період комунальним підприємством виконано роботи в повному обсязі.

Для покращення роботи водопровідно-каналізаційних мереж, програмою соціально-економічного розвитку міста Надвірна для КП "Надвірнаводоканал" передбачено 2,0 млн. грн., роботи виконано в повному обсязі.

На капітальний ремонт доріг, майданів, тротуарів, прибудинкових територій та під’їзних шляхів, програмою соціально-економічного розвитку міста Надвірна передбачено 9,3 млн. грн.

На ремонт систем опалення, санвузлів в закладах бюджетної сфери району, програмою соціально-економічного розвитку міста передбачено 1,5 млн. грн., які профінансовано в повному обсязі (ДНЗ "Вогник" та ДНЗ "Берізка").

Виготовлено 372 будівельних паспортів, 31 містобудівних умов та обмежень, надано 1 дозвіл на розроблення та 3 на затвердження детальні плани територій за межами населених пунктів.

12 квітня 2019 року райдержадміністрацією надано пропозиції до облдержадміністрації щодо переліку автомобільних доріг загального користування, які підлягають першочерговому ремонту у 2019 році з метою виділення коштів з обласного бюджету.

Виконано роботи та профінансовано в повному обсязі по об’єкту "Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Надвірнянська в с. Зелена участок Фентераль" в сумі 1279,5 тис. грн.

Влаштовано дитячий спортивний майданчик в м. Надвірна по вул. Богдана Хмельницького на суму 175,0 тис. грн. за кошти міського та районного бюджетів.

Влаштовано спортивний майданчик зі штучним покриттям в с. Пнів за рахунок коштів Пнівської сільської ради (640,0 тис. грн.), ГО "Скеля" (400,0 тис. грн.), Надвірнянська районна рада (10,0 тис. грн.);

Виконані роботи по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборна від будинку №59 до вул. Кармелюка в м. Надвірна" на суму 500,0 тис. грн.

Придбано металеві контейнери в кількості 22 шт. для забору побутових відходів для населених пунктів району (с. Лоєва, Цуцилів) на суму 198,3 тис. грн.

Продовжувалось проведення робіт по влаштуванню вуличного освітлення в селах Цуцилів, Тисменичани, Лоєва, Молодків, Верхній Майдан, Гвізд на загальну суму 125,0 тис. грн.

В галузі освіти, райдержадміністрацією продовжується робота щодо будівництва та облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям. За звітний період відкрито волейбольний майданчик зі штучним покриттям на території Надвірнянського ліцею (вартість проведених робіт становить 720,0 тис. грн.); облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям на існуючому комплексному спортивному майданчику для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. (вартість проведених робіт становить 1032,4 тис. грн.); облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям на існуючому комплексному майданчику для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на вул.Чорновола, 15 (вартість проведених робіт становить 1025,0 тис. грн.); проведено реконструкцію існуючого спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття Битківської ЗОШ І ст. на вул. Михайлюка в селищі Битків (вартість проведених робіт становить 800,0 тис. грн.).

Для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти району, проведення капітальних та поточних ремонтів, впровадження концепції "НУШ" на відповідні  видатки в районному бюджеті було заплановано 32650,0 тис. грн. (що на 100% перевищує показник в 2018 році), з них: 2400,0 тис. грн. – субвенції сільських, селищних та міського бюджету,  22000,0 тис. грн. – кошти районного бюджету, 8250,0 – субвенції з обласного та державного бюджетів. Фактичні  видатки за 2019 рік на вищенаведені цілі склали 97% від запланованих. За кошти залишку освітньої субвенції, а також цільові кошти освітньої субвенції, відділом освіти та Департаментом освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації придбано 10 мультимедійних проекторів, 93 ноутбуки, 10 мультимедійних дощок, 48 багатофункціональних пристроїв, 48 ламінаторів, 79 телевізорів. 34 заклади загальної середньої освіти (55 перших класів) отримали 1173 учнівських одномісних комплектів (стіл та стілець учнівський), 52 комплекти для вчителя (стіл та стілець для вчителя), 104 шафи для зберігання засобів навчання, 52 класні стаціонарні дошки. Також придбано 55 комплектів дидактичних матеріалів за кошти цільової освітньої субвенції на загальну суму 607,3 тис. грн. За кошти цільової субвенції з державного бюджету 14 закладів загальної середньої освіти району забезпечено доступом до швидкісного Інтернету та  додатковими точками доступу до wi-fi.

В галузі медицини, КП "Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги" продовжує роботу щодо розвитку первинної медичної допомоги в районі, особливо в гірських населених пунктах та сільській місцевості.

В складі КП "ННЦПМД" :

Відділення загальної практики № 1 (педіатричне) м.Надвірна;

Відділення загальної практики № 2 (терапевтичне) м.Надвірна;

7 амбулаторій загальної практики в сільських населених пунктах (села Бистриця, Білі Ослави, Битків, Зелена, Пасічна, Парище, Тисменичани);

16 ФАП (села Максимець, Черник, Букове, Пнів, Білозорина, Гвізд, Молодків, Назавизів, Стримба, Лоєва, Красна, Камінне, Цуцилів, Лісна Тарновиця, Верхній Майдан, Лісна Велесниця).

На сьогоднішній день кадровий потенціал Центру це 48 лікарів, які зареєстровані в електронній системі та 6 лікарів-інтернів, 108 медичних сестер, 35 молодших медичних працівників та 27 інших працівників (адміністративно-управлінський персонал, водії, реєстратори, бухгалтерія).

Станом на 01.01.2020 лікарями Центру укладено 53489 декларацій з пацієнтами, що складає 69,7%. За даними Держстату на обслуговуванні перебуває 76476 мешканців.

З 16.10.2019 переукладено угоду з НСЗУ в зв'язку із збільшенням кількості декларацій, вносились зміни в розділі додаткового фінансування з місцевих бюджетів.

Згідно затвердженого плану спроможної мережі надання первинної медичної допомоги та враховуючи складність медичного обслуговування мешканців гірських населених пунктів, завершено будівництво нової лікарської амбулаторії ЗПСМ в с. Зелена. Будівництво на стадії завершення.

КП "Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги" для лікарської амбулаторій ЗПСМ с. Зелена та с. Пнів за кошти державного бюджету придбано два службові автомобілі Renault Duster (462,0  та 470,0 тис. грн. відповідно).

КНП "Надвірнянська ЦРЛ" у звітному періоді  придбано  біохімічний  аналізатор для клініко-діагностичної лабораторії  на суму 778,5 тис. грн., катеризаційний цистоскоп для урологічного відділення на суму 382,0 тис. грн., кардіотокограф для пологового будинку на суму 50,0 тис. грн. та напівавтоматичний біохімічний аналізатор для відділення нефрології та діалізу за 198,4 тис. грн.

Проведено роботи по капітальному ремонту (заміна вікон та дверей) терапевтичного та неврологічного відділень на суму 300,0 тис. грн. проведено ремонтні роботи  приміщень поліклініки центральної районної лікарні. Зроблено поточний ремонт (заміна дверей) Ланчинської міської лікарні на суму 50,0 тис. грн.

За сприянням служби зайнятості району протягом січня-грудня 2019 року працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 3079 осіб, що на 267 осіб більше ніж у 2018 році (за 2018 рік – 2812 осіб).

Послугами служби зайнятості скористалися 5764 громадян, статус безробітного отримали 2093 осіб.  Станом на 01 січня  2020 року чисельність безробітних громадян становить 635 осіб.

Для сталого функціонування та розвитку економіки району, збільшення рівня зайнятості осіб, одним із ключових факторів є розвиток малого підприємництва. За рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю  власну справу започаткували 3 осіб з числа безробітних.

Для забезпечення потреб роботодавців у кваліфікованій робочій силі в комплексі послуг, які надає служба зайнятості, значна увага приділяється професійній підготовці, перепідготовці або підвищенню кваліфікації безробітних, зокрема, направленню безробітних на навчання безпосередньо під конкретне замовлення роботодавців, що надає змогу після закінчення навчання бути працевлаштованим на підприємстві-замовнику. Так, Надвірнянською районною філією протягом 2019 року направлено на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 500 безробітних осіб, які по закінченню навчання працевлаштовані.

Протягом року вживалися заходи щодо забезпечення соціальних гарантій  громадян, які мають право на пільги. Станом на 01.01.2020 на обліку перебувало 16227 одержувачів всіх видів соціальних допомог.

За 2019 рік призначено допомог на суму 356,6 млн. грн., які профінансовано в повному обсязі. Нараховано житлових субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 138,7 млн. грн., профінансовано – 76,2 млн. грн. За призначенням субсидій на тверде паливо і скраплений газ звернулося 3808 сімей. Впродовж 2019 року сума отриманих субсидій в готівковій формі на придбання скрапленого газу та твердого палива становить 9,2 млн. грн.

Надано пільг на житлово-комунальні послуги із районного бюджету на суму 632,4 тис. грн., в т.ч. учасникам АТО –  41,5 тис. грн.

В районі діє програма Підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що у творилися на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які залучилися і брали участь а АТО в районах її проведення, яка затверджена рішенням районної ради від 18.02.2016 № 122-4/2016.

В районі є 607 осіб, які мають статус учасників АТО.

На виконання зазначених у Програмі заходів на 2019 рік з районного бюджету передбачено 422,8 тис. грн.

Крім того, для осіб з інвалідністю за кошти державного бюджету у 2019 році придбано 894 технічних засобів реабілітації на суму 4,0 млн. грн.

Станом на 01.01.2020 в районі зареєстровано 6073 суб’єктів малого та середнього підприємництва, з них 2608 юридичні особи  та 3465 фізичні особи. На даний час в управлінні надання адміністративних послуг (УНАПі) суб’єкти звернень можуть отримати 199 адміністративних послуг, зокрема: відділ архітектури, містобудування, містобудівного кадастру та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, відділ містобудування та архітектури Надвірнянської міської ради, Надвірнянський РВ УДМС, відділ у Надвірнянському районі міськрайонного управління у Надвірнянському районі та м. Яремча Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, Управління патрульної поліції у м. Івано-Франківську Департаменту патрульної поліції, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства, Надвірнянського районного відділу Управління ДСНС, Управління Держпродспоживслужби в Надвірнянському районі, Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, сектор державної реєстрації УНАП та відділ державної реєстрації Надвірнянської міської ради.

В серпні місяці в структурі управління утворено сектор реєстраційних послуг з штатною чисельністю 2 одиниці.

12.08.2019 перелік адміністративних послуг що надаються через управління доповнено новими послугами Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області з державної реєстрації нових транспортних засобів їх перереєстрації у зв’язку із зміною анкетних даних власника (без огляду експерта) та обміну/отримання нового посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням. На робочих місцях адміністраторів встановлено 4 платіжних pos-термінали.

Відповідно до районної цільової соціальної програми покращення якості надання адміністративних послуг в Надвірнянському районі на 2019 – 2020 роки, на реалізацію заходів з районного бюджету профінансовано 537 тис. грн. та 120 тис. грн. з місцевого бюджету Надвірнянської міської ради на закупівлю спеціальної та офісної техніки, програмного забезпечення, меблів, облаштування дитячого куточку та зони очікування, встановлення відеоспостереження.

При УНАПі  працюють  два державні реєстратори та спеціаліст з соціальних  питань  Надвірнянської  міської  ради.

Всього УНАПом  впродовж 2019 до управління надання адміністративних послуг звернулось 62865 фізичних і юридичних осіб для отримання адміністративних послуг. За отриманням консультацій - 25 000 осіб.

Адміністратори УНАП мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Для зручності громадян встановлено POS-термінал АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк" для оплати платних адміністративних послуг.

За надання адміністративних послуг за минулий рік управлінням забезпечено надходження до Надвірнянського районного бюджету в сумі 246,6 тис. грн. та до Надвірнянського міського бюджету близько 950,0 тис. грн.

Відділом міжнародного співробітництва, туризму, інвестицій, молоді та спорту впродовж 2019 року проводились заходи із оздоровлення дітей пільгових категорій. На ці заходи в районному бюджеті на 2019 рік передбачено та освоєно кошти в сумі 256,7 тис. грн. За 2019 рік оздоровлено 800 дітей пільгових категорій, зокрема: в ДПУ МДЦ "Артек" (м. Київ) та ДП УДЦ "Молода Гвардія" оздоровлено 37 дітей; в обласних таборах – 69 дітей; в районних таборах – 468 дітей; в міжнародному польсько-українському дитячому таборі в м. Пруднік Республіка Польща – 27 дітей; санаторно-курортне лікування – 118 дітей; в таборі в м. Шамкута-Маре Румунія – 14 дітей; в міжнародному українсько-румунському дитячому таборі "Gutsul capm - 2019" в м. Надвірна – 24 дитини; всеукраїнський табір "БУР" та "Твоя країна" у м. Надвірна – 57 учасників.

23-25 серпня на Надвірнянщині на території Пнівського замку відбувся етнофестиваль "Дженджур Фист", учасники і гості якого мали можливість поринути у світ Середньовіччя.

Проведення такого заходу стало можливим завдяки проекту "Проведення на території замку Куропатви (Пнівський замок XV століття) в м. Надвірна етнофестивалю "Дженджур Фист". Даний проект став переможцем конкурсу культурно-мистецьких проектів "Малі міста – великі враження", що реалізовується за підтримки Уряду та Міністерства культури України. Організаторами фестивалю є Надвірнянська міська рада, громадська організація "Мистецька агенція" "Фист", Надвірнянська районна державна адміністрація, Надвірнянська районна рада.

Метою проведення етнофестивалю є не лише відтворення епохи Середніх віків, передачі атмосфери і колориту, а й у відродженні самого Пнівського замку.

Відділом культури райдержадміністрації забезпечено збереження і нормальне функціонування інфраструктури галузі, яка налічує 20 клубних закладів, 30 бібліотек, 3 музеї, 3 школи естетичного виховання, в яких здобувають початкову спеціалізовану мистецьку освіту 900 дітей.

Впродовж 2019 року проведено поточних ремонтів в закладах культури на суму 1640,7 тис. грн., придбано музичних інструментів, музичної та світлоапаратури на суму 263,4 тис. грн., комп'ютерної техніки на суму 175,1 тис. грн., матеріалів та інвентарю з різних джерел фінансування на суму 379,8 тис. грн. Продовжувались ремонтно-реставраційні роботи  на замку XV ст. в с. Пнів.

В районі урочисто відзначено: Різдвяні свята, День Соборності та Свободи, День пам’яті героїв Крут, вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, 30-у річницю виводу військ з Афганістану, 205-у річницю від дня народження Т. Шевченка, День пам’яті Чорнобильської трагедії, День Героїв, День захисту дітей, День Конституції, День Незалежності України, День захисника України, фестиваль чоловічих хорів "Вознесись Україно". Проведено заходи з вшанування пам'яті жертв голодоморів.

Поряд із досягненнями в районі є ряд проблемних питань, вирішення яких потребує комплексних заходів.

Невідкладного вирішення потребують такі проблемні питання:

1. Вирішення питання поводження із твердими побутовими відходами. Пошук інвестора для реалізації інвестиційного проекту із збору, вивезення та утилізації твердих побутових відходів у районі;

2. Проведення капітального ремонту доріг державного та місцевого значення;

3. Виділення коштів із державного бюджету на будівництво та добудову шкіл у селах Назавизів, Битків, спортивного залу із плавальним басейном у ДЮСШ відділу освіти та дошкільних навчальних закладів у селах Білі Ослави, Лісна Тарновиця, Пнів і Камінне.

4. Будівництво лікарських амбулаторій в селищі Битків та селі Тисменичани;

5. Продовження будівництва клубу з приміщеннями сільської ради в с. Пасічна.

Керуючий справами районної ради				І. І. Середюк

ЗВІТ

про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2019 рік

| № п/п | Зміст заходу | Тер-мін вико-нання, рік | Виконавці | Всього на 2019 рік | Профінансовано за звітний період | Фінансове забезпечення, тис. грн. | Результат від реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сільські селищні та міський бюджети | районний бюджет | інші джерела |  |
|  |  |  |  |  |  |  | розпо-рядник коштів | бюджет розвитку |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта |
| 1. | Придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання для початкових класів "Нової української школи" | 2019 | Відділ освіти РДА | 5000,0 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  | Виконано |
| 2. | Придбання навчальних комп’ютерних комплексів для ЗЗСО | 2019 | -¦¦- | 2700,0 | 2700,0 |  |  | 2700,0 |  | Виконано |
| 3. | Придбання шкільних меблів | 2019 | -¦¦- | 2931,0 | 2931,0 | 150,0 |  | 2781,0 |  | Виконано |
| 4. | Придбання шкільних автобусів для Пасічнянської, Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 3800,0 | 3800,0 |  |  | 3800,0 |  | Виконано |
| 5. | Капітальний ремонт санвузлів Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 2019 | -¦¦- | 1310,0 | 1310,0 | 500,0 |  |  | 810,0 | Виконано |
| 6. | Футбольне поле зі штучним покриттям на існуючому комплексному майданчику для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на вул. Чорновола, 15 (реконструкція) | 2019 | -¦¦- | 1025,0 | 992,0 | 300,0 |  |  | 725,0 | Виконано |
| 7. | Заміна вікон та дверей в Битківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул.Шевченка | 2019 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Виконано |
| 8. | Придбання оргтехніки та ремонт приміщення Битківської ЗОШ І ст.по вул. Михайлюка | 2019 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано |
| 9. | Ремонт приміщень Битківської ЗОШ І ст. №1 по вул.Промислова | 2019 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано |
| 10. | Придбання інвентарю для обладнання Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | Виконано |
| 11. | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Берізка", ДНЗ "Вогник" м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 1060,0 | 1060,0 | 500,0 |  |  | 560,0 | Виконано |
| 12. | Капітальний ремонт адміністративно-службового приміщення (ремонт кабінету для роботи з батьками) Надвірнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 вул.Володимира Великого, 11 в м.Надвірна Івано-Франківської області | 2019 | -¦¦- | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 | Виконано |
| 13. | Капітальний ремонт Краснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Надвірнянського району | 2019 | Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА Відділ освіти РДА | 460,0 | 460,0 |  |  |  | 460,0 | Виконано |
| 14. | Капітальний ремонт Черниківської ЗОШ І-ІІ ступенів Надвірнянського району | 2019 | -¦¦- | 260,0 | 260,0 |  |  |  | 260,0 | Виконано |
| 15. | Футбольне поле зі штучним покриттям на існуючому комплексному спортивному майданчику для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. (реконструкція) | 2019 | Відділ освіти РДА | 708,4 | 708,4 |  |  | 192,0 | 516,4 | Виконано |
| 16. | Завершення влаштування штучного покриття на існуючому волейбольному майданчику для занять учнів Надвірнянського ліцею на вул. Петрушевича, 10 в м.Надвірна Івано-Франківської обл. (реконструкція) | 2019 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Виконано |
| 17. | Капітальний ремонт приміщень Верхньомайданської ЗОШ І-ІІ ст. (облаштування санвузлів) | 2019 | -¦¦- | 324,0 |  |  |  |  | 324,0 | Виконано |
| 18. | Капітальний ремонт даху в Тисменичанській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 1300,0 | 1300,0 |  |  | 1000,0 | 300,0 | Виконано |
| 19. | Модернізація системи опалення Надвірнянської вечірньої школи | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 20. | Капітальний ремонт Надвірнянської вечірньої школи з метою облаштування приміщень інклюзивно-ресурсного центру | 2019 | -¦¦- | 600,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  | Виконано |
| 21. | Завершення будівництва котельні потужністю 0,93 МВт для ЗОШ І-ІІ ст. №1, №2 та РЦДТ та НПВМ по вул.Міцкевича, 2 в м.Надвірна, Івано-Франківської області | 2019 | -¦¦- | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Виконано |
| 22. | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Парищенської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Виконано |
| 23. | Покращення матеріально-технічної бази Білоославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 52,0 | 52,0 |  |  | 30,0 | 22,0 | Виконано |
| 24. | Придбання дитячого майданчика для Мирненської ЗОШ І ст. | 2019 | -¦¦- | 70,0 | 70,0 |  |  | 70,0 |  | Виконано |
| 25. | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 | 2019 | -¦¦- | 190,0 | 190,0 |  |  | 190,0 |  | Виконано |
| 26. | Заміна вікон у Надвірнянській РайСЮТ | 2019 | -¦¦- | 60,0 | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано |
| 27. | Покращення матеріально-технічної бази Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Битківської ЗОШ І ст. №1, Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст., Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст., Ліснотарновицького НВК, Пасічнянського ліцею | 2019 | -¦¦- | 276,0 | 276,0 |  |  | 75,0 | 201,0 | Виконано |
| 28. | Облаштування внутрішніх санвузлів та капітальний ремонт Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Виконано роботи по облаштуванню котельні на твердому паливі. Виготовлено ПКД на облаштування санвузлів |
| 29. | Капітальний ремонт даху ДНЗ "Дзвіночок" с.Красна | 2019 | -¦¦- | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Виконано |
| 30. | Капітальний ремонт будівлі по вул.Мазепи, 57 у м. Надвірна (заміна вікон та дверей) | 2019 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано |
| 31. | Покращення матеріально-технічної бази РЦДТ та НПВМ | 2019 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано |
| 32. | Будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям в Каміннецькій ЗОШ І-ІІ ст., Верхньомайданській ЗОШ І-ІІ ст., Гвіздській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 1020,9 | 1020,9 |  |  | 90,0 | 930,9 | Виготовлено ПКД, проведено експертизу проектів для реконструкції спортмайданчиків в Гвіздській ЗОШ І-ІІІ ст. та Верхньомайданській ЗОШ І-ІІ ст. (роботи виконані на 90%) |
| 33. | Капітальний ремонт (благоустрій) в ДНЗ "Малинка" с. Гвізд | 2019 | -¦¦- | 242,0 | 242,0 |  |  | 242,0 |  | Виконано |
| 34. | Капітальний ремонт колясочної ДНЗ "Квітка Карпат" м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 350,0 | 350,0 |  |  | 350,0 |  | Виконано |
| 35. | Поточний ремонт РЕНЦ м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Виготовлено ПКД на 110,0 тис. грн. |
| 36. | Капітальний ремонт приміщень Молодківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  | 300,0 |  | Виконано |
| 37. | Капітальний ремонт Цуцилівського НВК | 2019 | -¦¦- | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Виконано |
| 38. | Поточний ремонт Каміннецької ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 39. | Капітальний ремонт даху та водостічної системи та підсофіток Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 2019 | -¦¦- | 500,0 | 350,0 |  |  | 500,0 |  | Виконано |
| 40. | Капітальний ремонт (заміна вікон) Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 2019 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано |
| 41. | Придбання навчальної зброї та підручників з інформатики для закладів ЗСО району | 2019 | -¦¦- | 160,0 | 160,0 |  |  | 160,0 |  | Виконано |
| 42. | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Надвірнянській гімназії №5 | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 43. | Реконструкція існуючого спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття Битківської ЗОШ І ст. на вул.Михайлюка в селищі Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2019 | -¦¦- | 800,0 | 800,0 |  |  | 150,0 | 650,0 | Виконано |
| 44. | Ремонт санвузлів Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | Кошти повернуті в бюджет сільської ради. Виготовлено ПКД |
| 45. | Придбання музичного обладнання та холодильника для ДНЗ "Лісова казка" с.Пасічна | 2019 | -¦¦- | 26,8 | 26,8 | 26,8 |  |  |  | Виконано |
| 46. | Влаштування системи опалення в спортзалі Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  |  | Виконано |
| 47. | Капітальний ремонт (заміна вікон) Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 103,0 | 103,0 | 103,0 |  |  |  | Виконано |
| 48. | Поточний ремонт ДНЗ "Дюймовочка" с.Пнів | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Виконано |
| 49. | Капітальний ремонт системи водопостачання Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | Виконано |
| 50. | Придбання спортивного інвентарю, принтера, водяного кулера, оргтехніки для Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано |
| 51. | Придбання пиломатеріалів для Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2019 | -¦¦- | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  | Виконано |
| 52. | Закупівля дидактичних матеріалів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "НУШ" | 2019 | -¦¦- | 611,9 | 607,0 |  |  |  | 611,9 | Виконано |
| 53. | Облаштування ресурсних кімнат в ЗЗСО та придбання обладнання для дітей з особливими потребами | 2019 | -¦¦- | 272,3 | 272,3 |  |  |  | 272,3 | Виконано |
| 54. | Зміцнення матеріально-технічної бази та придбання музичного обладнання для Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 110,0 | 110,0 | 40,0 |  |  | 70,0 | Виконано |
| 55. | Буріння водяної свердловини та придбання інших матеріалів для Максимецької ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано |
| 56. | Придбання дверей та інших матеріалів для ремонту Черниківської ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Виконано |
| 57. | Поточний ремонт приміщення Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 58. | Капітальний ремонт даху Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2019 | -¦¦- | 1500,0 | 448,0 |  |  |  | 1500,0 | Проводяться роботи |
| 59. | Капітальний ремонт спортивного майданчика в Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 2019 | -¦¦- | 718,0 | 718,0 |  |  |  | 718,0 | Виконано. Підготовлено основу та встановлена огорожа |
| 60. | Реконструкція вузла газового обліку ДНЗ "Пролісок" м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано |
| 61. | Придбання ігрових майданчиків для ДНЗ "Пролісок", "Вогник", "Сонечко", "Сніжинка","Берізка", "Світлячок" м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 | Виконано |
| 62. | Покращення матеріально-технічної бази ДНЗ м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 135,0 | 135,0 |  |  |  | 135,0 | Виконано |
| 63. | Капітальний ремонт покрівлі даху Максимецької ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 280,0 |  |  |  | 280,0 |  | Виконано |
| 64. | Встановлення інтернету для Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Виконано |
| 65. | Придбання спортивного інвентарю для Битківської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 | 2019 | -¦¦- | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | Не виконано |
| 66. | Облаштування системи відео спостереження біля ЗОШ І-ІІІ ст. в селищі Битків | 2019 | -¦¦- | 60,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | Частково виконано |
| 67. | Придбання (встановлення) решіток та придбання інвентарю для Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2019 | -¦¦- | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  |  |  | Виконано |
| 68. | Придбання телевізорів для Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, №4 | 2019 | -¦¦- | 42,0 | 42,0 |  |  | 42,0 |  | Виконано |
|  | Всього по освіті |  |  | 33130,3 | 31176,4 | 2301,8 |  | 21172,0 | 9656,5 |  |
| Медицина (первинна ланка) |
| 1. | Нове будівництво амбулаторії групової практики сімейної медицини участок Фентералі в с.Зелена | 2019 | Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА | 8244,3 | 8244,3 |  |  | 871,6 | 7372,7 | Роботи на завершальній стадії |
| 2. | Нове будівництво амбулаторії групової практики сімейної медицини в с.Пнів | 2019 | -¦¦- | 8240,0 |  | 817,0 |  |  | 7423,0 | Не виконано. Виготовлено ПКД. Проводиться тендер |
| 3. | Програма протидії захворюванню на туберкульоз в Надвірнянському районі на 2017-2020 роки | 2019 | КП "ННЦПМД" | 100,0 | 99,9 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Придбано туберкулін на суму 99,9 тис. грн. |
| 4. | Районна Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів у жителів Надвірнянського району на 2017-2020 роки | 2019 | -¦¦- | 600,0 | 599,8 |  |  | 600,0 |  | Відшкодовано КП "Аптека 100" за знеболюючі препарати для онкохворих |
| 5. | Дооснащення структурних підрозділів центру ПМД медичним обладнанням (ваги для дорослих та дітей, ростоміри, тонометри, пульсоксиметри, апарати визначення рівня глюкози крові та н..) | 2019 | -¦¦- | 58,8 | 58,8 |  |  | 58,8 |  | Виконано. Придбано медобладнання |
| 6. | Забезпечення закладів первинної медичної допомоги комп’ютерною технікою та широкосмуговою мережею інтернет (м.Надвірна, смт.Битків, с.Тисменичани, с.Пасічна, с.Білі Ослави, с.Зелена) | 2019 | -¦¦- | 82,0 | 82,0 |  |  | 82,0 |  | Виконано |
| 7. | Придбання обладнання для облаштування робочих місць лікарів (комплектуючі до комп’ютерної техніки) | 2019 | -¦¦- | 121,3 | 121,3 |  |  | 121,3 |  | Виконано. Придбано комплектуючі до комп'ютерної техніки |
| 8. | Капітальний ремонт приміщення під лікарську амбулаторію в с.Гвізд | 2019 | Відділ будівництва РДА | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | Виконано, не профінансовано |
| 9. | Придбання комп'ютерної техніки для Битківської ЛА | 2019 | КП "ННЦПМД" | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано |
| 10. | Придбання комп'ютерної техніки для Пасічнянської ЛА | 2019 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано |
|  | Всього по медицині (первинна ланка) | 2019 |  | 17636,4 | 9246,1 | 857,0 |  | 1983,7 | 14795,7 |  |
| Медицина (вторинна ланка) |
| 1. | Реалізація заходів програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020 роки в Надвірнянському районі" | 2019 | Центральна районна лікарня | 99,3 | 93,4 |  |  | 99,3 |  | Виконано |
| 2. | Заходи Програми протидії ВІЛ-інфекції на 2019-2020 роки | 2019 | -¦¦- | 35,0 | 31,6 |  |  | 35,0 |  | Виконано |
| 3. | Відшкодування вартості медичних препаратів по урядовій програмі "Доступні ліки" | 2019 | -¦¦- | 496,0 | 496,0 |  |  |  | 496,0 | Виконано |
| 4. | Придбання препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет | 2019 | -¦¦- | 2566,3 | 2566,3 | 80,0 |  | 479,4 | 2006,9 | Виконано |
| 5. | Заходи Програми розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2019-2022 роки | 2019 | -¦¦- | 25,9 | 23,0 |  |  | 25,9 |  | Виконано |
| 6. | Придбання тест-систем для обстеження призовників | 2019 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Виконано |
| 7. | Поточний ремонт клініко-діагностичної лабораторії ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 199,0 | 199,0 |  |  | 199,0 |  | Виконано |
| 8. | Придбання меблів для поліклініки ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 120,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  | Виконано |
| 9. | Придбання вікон для поліклініки ЦРЛ | 2019 |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Виконано |
| 10. | Поточний ремонт кардіологічного відділення ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано |
| 11. | Придбання медичного ендоскопічного обладнання для урологічного відділення ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 382,0 | 382,0 |  |  | 382,0 |  | Виконано |
| 12. | Придбання біохімічного аналізатора для клініко-діагностичної лабораторії ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 778,5 | 778,5 |  | 128,5 | 650,0 |  | Виконано |
| 13. | Придбання кардіотокографа для пологового будинку ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 55,0 | 55,0 |  |  | 55,0 |  | Виконано |
| 14. | Придбання білизни |  | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано |
| 15. | Проект C.U.R.E UK-18-064 "Доставляючи світу здоров'я та надію" для придбання медичного обладнання | 2019 | ГО "Надвірнянський туристично-інформаційний центр" | 125,0 | 125,0 | 125,0 |  |  |  | Реалізація проекту продовжується |
| 16. | Придбання лікарських засобів для стаціонарного лікування учасників АТО | 2019 | Центральна районна лікарня | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Виконано |
| 17. | Ремонт санвузлів Ланчинської міської лікарні | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 18. | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) терапевтичного та неврологічного відділень ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Виконано |
| 19. | Ремонт приміщення фойє поліклініки ЦРЛ | 2019 | -¦¦- | 238,0 | 238,0 |  | 48,0 | 190,0 |  | Кошти спрямовано на ремонт приміщень поліклініки |
| 20. | Поточний ремонт (заміна дверей) Ланчинської міської лікарні | 2019 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано |
| 21. | Придбання напівавтоматичного біохімічного аналізатора для відділення нефрології та діалізу | 2019 | -¦¦- | 198,4 | 198,4 |  |  | 198,4 |  | Виконано |
| 22. | Придбання катетирезаційного цистоскопа для урологічного відділення | 2019 | -¦¦- | 65,1 | 65,1 | 49,8 | 15,3 |  |  | Виконано |
|  | Всього по медицині (вторинна ланка) |  |  | 6053,5 | 6041,3 | 254,8 | 191,8 | 3104,0 | 2502,9 |  |
|  | Разом по медицині |  |  | 23689,9 | 15287,4 | 1111,8 | 191,8 | 5087,7 | 17298,6 |  |
| Культура |
| 1. | Ремонт даху Надвірнянської районної бібліотеки | 2019 | Відділ культури РДА | 100,0 | 98,0 |  | 100,0 |  |  | Виконано |
| 2. | Ремонт приміщень Надвірнянської ДМШ | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 47,5 |  | 100,0 |  |  | Частково виконано |
| 3. | Ремонт приміщень Надвірнянської ДХШ | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Виконано |
| 4. | Придбання музінструментів, апаратури, інвентарю для шкіл, інших закладів культури | 2019 | -¦¦- | 185,7 | 185,7 | 50,0 | 135,7 |  |  | Виконано |
| 5. | Проведення поточних ремонтів в закладах культури | 2019 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Виконано |
| 6. | Придбання костюмів для народних колективів РБК | 2019 | -¦¦- | 75,0 | 75,0 | 20,0 | 35,0 | 20,0 |  | Виконано |
| 7. | Поточний ремонт РБК | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Виконано |
| 8. | Ремонт міської юнацької та районної дитячої бібліотек | 2019 | -¦¦- | 244,0 | 244,0 | 90,0 | 154,0 |  |  | Виконано |
| 9. | Протиаварійні роботи замку XV ст. в с.Пнів | 2019 | -¦¦- | 400,0 | 328,0 | 100,0 |  | 300,0 |  | Виконано. Виготовлено ПКД на 70,5 тис. грн. |
| 10. | Капітальний ремонт Ліснотарновицького сільського будинку культури Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2019 | -¦¦- | 200,0 | 196,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | Виконано |
| 11. | Проведення обласного фестивалю чоловічих хорів "Вознесись Україно" | 2019 | -¦¦- | 70,0 | 70,0 |  | 40,0 |  | 30,0 | Виконано |
| 12. | Забезпечення проведення на належному рівні державних свят | 2019 | -¦¦- | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  |  | Виконано |
| 13. | Забезпечення участі колективів району в міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалях, заходах | 2019 | -¦¦- | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |  |  | Виконано |
| 14. | Будівництво клубу з приміщеннями сільської ради в с. Пасічна | 2019 | Пасічнянська сільська рада | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |  |  |  | Виконано. Роботи планується продовжити у 2020 році |
| 15. | Придбання спортінвентарю для народного аматорського колективу "Веселка" районного будинку культури | 2019 | Відділ культури РДА | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 | Виконано |
| 16. | Поточний ремонт приміщення Пнівського СБК та придбання сценічних костюмів | 2019 | -¦¦- | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 50,0 |  |  | Виконано |
| 17. | Встановлення системи опалення Зеленського СБК | 2019 | -¦¦- | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Виконано |
|  | Всього по культурі |  |  | 5334,7 | 5204,2 | 3775,0 | 994,7 | 420,0 | 145,0 |  |
| Молодіжна політика та спорт |
| 1. | Реалізація заходів програми "Молодь Надвірнянщини 2016-2020 роки" | 2019 | Відділ міжнародних зв'язків, туризму, інвестицій, молоді та спорту РДА | 550,0 | 550,0 |  |  | 550,0 |  | Виконано. Забезпечено оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, проведено літні оздоровчі табори |
| 2. | Реалізація заходів програми "Про програму розвитку туризму в Надвірнянському районі на 2016-2019 роки" | 2019 | -¦¦- | 185,0 | 185,0 |  |  | 185,0 |  | Виконано |
| 3. | Виконання заходів програми "Розвиток фізичної культури і спорту в районі на 2017-2021 роки", в тому числі: | 2019 | -¦¦- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбольний клуб "Бескид" | 2019 | ФК "Бескид" | 660,0 | 660,0 |  |  | 660,0 |  | Виконано |
|  | Районна федерація футболу | 2019 | Районна федерація футболу | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Виконано |
|  | Районна федерація спортивного та бойового самбо | 2019 | Федерація спортивного та бойового самбо | 85,0 | 85,0 |  |  | 85,0 |  | Виконано |
|  | СДЮСШ ОР "Нафтохімік Прикарпаття" | 2019 | СДЮСШ ОР "Нафтохімік Прикарпаття" | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано |
|  | Колективно-спортивний молодіжний клуб "Едельвейс" | 2019 | СМК "Едельвейс" | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Виконано |
|  | Спортивний клуб "Автомобіліст" та дівчача футбольна команда "Надвірняночка" | 2019 | СК "Автомобіліст", ФК"Надвірнянночка" | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано |
|  | Шахово-шашковий клуб "Інтелект" | 2019 | Шахово-шашковий клуб "Інтелект" | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Виконано |
|  | Громадська організація "Атлетичний клуб Метрофлекс" | 2019 | ГО "Атлетичний клуб Метрофлекс" | 90,0 | 90,0 |  |  | 90,0 |  | Виконано |
|  | Громадська організація "Федерація волейболу Надвірнянського району" | 2019 | ГО "Федерація волейболу Надвірнянського району" | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано |
|  | Громадська організація "Федерація пляжного волейболу Надвірнянського району" | 2019 | ГО"Федерація пляжного волейболу Надвірнянського району" | 85,0 | 85,0 |  |  | 85,0 |  | Виконано |
|  | Спортивний клуб "Карпати-Надвірна" | 2019 | СК "Карпати-Надвірна" | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано |
|  | Надвірнянський туристично-інформаційний центр, велосипедний клуб "Срібний ніпель" | 2019 | НТІЦ, ВК "Срібний ніпель" | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Виконано |
|  | ГО "Федерація баскетболу Надвірнянського району" | 2019 | ГО " Федерація баскетболу Надвірнянського району " | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 2019 | Відділ міжнародних зв'язків, туризму, інвестицій, молоді та спорту РДА | 130,0 | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Виконано |
|  | Придбання спортивного інвентарю | 2019 | -¦¦- | 120,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  | Виконано |
|  | Преміювання кращих спортсменів за високі досягнення | 2019 | -¦¦- | 70,0 | 50,0 |  |  | 70,0 |  | Виконано |
|  | Разом за програмою: |  |  | 1350,0 | 1330,0 |  |  | 1350,0 |  |  |
|  | Разом по молодіжній політиці та спорту |  |  | 2085,0 | 2065,0 |  |  | 2085,0 |  |  |
| Житлово-комунальне господарство та житлове будівництво |  | 2018 |
| 1. | Реалізація районної програми із модернізації освітлення населених пунктів району | 2019 | Відділ будівництва РДА | 230,0 | 125,0 |  |  | 230,0 |  | Виконані роботи в селах Цуцилів, Тисменичани, Гвізд, Лоєва, Молодків, Верхній Майдан, Парище, Стримба |
| 2. | Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж по вул.Шевченка біля стадіону в селищі Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2019 | Битківська селищна рада | 774,0 | 774,0 |  |  |  | 774,0 | Виконано |
| 3. | Нове будівництво берегозакріплювальних споруд р.Бистриця Надвірнянська в с.Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | Відділ будівництва РДА | 1065,0 | 969,0 | 55,0 |  |  | 1010,0 | Частково виконано. Планується продовжити роботи у 2020 році |
| 4. | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в с.Лоєва Надвірнянського району | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Виконано |
| 5. | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в с.Цуцилів Надвірнянського району | 2019 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Виконано |
| 6. | Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р.Бистриця Надвірнянська в с.Зелена уч.Фентераль Надвірнянського району Івано-Франківської області | 2019 | -¦¦- | 1322,8 | 1279,5 |  |  |  | 1322,8 | Виконано |
| 7. | Будівництво системи водовідведення масиву житлової забудови в районі вулиць Ринкова-Лисенка в м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 473,6 | 386,7 |  |  |  | 473,6 | Виконано |
| 8. | Капітальний ремонт приміщення (заміна даху) в м.Надвірна, м-н Шевченка, 39 | 2019 | -¦¦- | 350,0 | 350,0 |  |  | 350,0 |  | Виконано |
| 9. | Облаштування стадіону в смт.Битків | 2019 | Битківська селищна рада | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано |
| 10. | Облаштування тренажерного майданчику в м.Надвірна по вул.Б.Хмельницького | 2019 | Відділ будівництва РДА | 175,0 | 175,0 |  |  | 175,0 |  | Виконано |
| 11. | Капітальний ремонт вул.Коперника в м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 810,0 |  |  |  |  | 810,0 | Не виконано. Виділено кошти міською радою в сумі 810,0 тис.грн для реалізації заходу в 2020 році |
| 12. | Капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна від буд.№56 до вул.Кармелюка в м.Надвірна | 2019 | -¦¦- | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 | Виконано |
| 13. | Капітальний ремонт дороги Надвірна-Бистриця в с.Пасічна на уч.Біля церкви св.Апостолів Павла і Петра | 2019 | -¦¦- | 25,2 | 25,0 |  |  |  | 25,2 | Виконано |
| 14. | Поточний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С090901 Надвірна-Бистриця в межах села Бистриця | 2019 | -¦¦- | 179,0 | 179,0 |  |  | 179,0 |  | Виконано |
| 15. | Поточний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С090901 Надвірна-Бистриця в межах села Зелена | 2019 | -¦¦- | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Виконано |
|  | Всього по житлово-комунальному господарству та будівництву |  |  | 6224,6 | 5083,2 | 55,0 |  | 1054,0 | 5115,6 |  |
| Реалізація проектів та програм |
| Обласний конкурс проектів та програм місцевого самоврядування |
| 1. | Проект "Надвірна без затоплень – розчищення русел малих річок" | 2019 | Надвірнянська міська рада | 273,4 | 273,4 | 137,4 |  |  | 136,0 | Виконано. Профінансовано 65,0 тис.грн. на розчищення русла р.Стримба, 209,3 тис.грн на берегоукріплення потічка Підзамче |
| 2. | Проект "Проведення заходів від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання небезпечних геологічних процесів та захисту від шкідливої дії вод на території Битківської селищної ради Надвірнянського району" | 2019 | Битківська селищна рада | 470,0 | 112,7 | 185,0 |  | 50,0 | 235,0 | Виготовлено ПКД та ОВД |
| 3. | Проект "Пнівська криївка (туристично-рекреаційний комплекс-музей в с.Пнів)" | 2019 | Пнівська сільська рада | 551,9 |  | 100,0 |  | 151,9 | 300,0 | Не виконано |
| 4. | Проект "Розвиток соціально орієнтованого фермерства як основа сталого розвитку села" | 2019 | Тисменичанська сільська рада | 345,0 | 345,0 | 10,0 |  | 35,0 | 300,0 | Виконано |
| 5. | Проект "Лохина в кожну хату" | 2019 | Цуцилівська сільська рада | 380,0 | 380,0 | 20,0 |  | 60,0 | 300,0 | Виконано |
|  | Разом по проектах |  |  | 2020,3 | 1111,1 | 452,4 |  | 296,9 | 1271,0 |  |
|  | Всього по заходах програми |  |  | 72484,8 | 59927,3 | 7696,0 | 1186,5 | 30115,6 | 33486,7 |  |

Керуючий справами районної ради					І. І. Середюк